Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания

ГАУ НСО «Венгеровский лесхоз»

за 2020год

На 2020год доведено государственное задание Приказ министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области №1916 от 27.12.2019г. на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с предельным объемом заготовки  41,630тыс.мᶟ ( том числе ликвидной 36,678 тыс.мᶟ).Возмещение затрат на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов за счет субвенций из федерального бюджета составит на 01.01.2021год -3580155,4руб.

Выполнение основных показателей характеризуется следующим образом:

| Мероприятия | Ед. изм. | План годовой объем 2020 | Выполнение работ по плану в 2020году |  |  |  | Фактически выполнено годового объема 2020 | выполнение в % (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4 кв. |  |  |
| Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | км | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100 |
| Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | км | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100 |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | км | 100,0 | 0,0 | 70,0 | 80,0 | 0,0 | 150,0 | 150 |
| Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | га | 202,0 | 0,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 100 |
| Прочистка противопожарных минерализованных полос | км | 380,0 | 0,0 | 150,0 | 280,0 | 0,0 | 430,0 | 113 |
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | шт. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 |
| Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | шт. | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 100 |
| Тематические статьи в газетах | шт. | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 100 |
| Распространение листовок, плакатов, календарей и буклетов | шт. | 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 600,0 | 100 |
| Тематические лекции в образовательных учреждениях, на предприятиях, организациях | шт. | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | 100 |
| Лесовосстановление, всего | га | 271,0 | 0,0 | 65,0 | 206,0 | 0,0 | 271,0 | 100 |
| в том числе искусственное лесовосстановление, посадка сеянцев | га | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 100 |
| естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | га | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 0,0 | 206,0 | 100 |
| проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный) | га | 550,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 0,0 | 550,0 | 100 |
| дополнение лесных культур | га | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 100 |
| обработка почвы под лесные культуры | га | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 100 |
| Уход за лесами всего: | га | 1025,2 | 55,0 | 370,0 | 410,2 | 190,0 | 970 | 100 |
|  | М3 | 41282,0 | 2540,0 | 14167,0 | 16025,0 | 8550,0 | 38514 | 100 |
| в т.ч. ликвидная древесина | М3 | 16268 | 0,0 | 3565,0 | 7218,0 | 5485,0 | 33913,0 | 100 |
| Осветление и прочистка | га | 4,9 |  |  | 4,9 |  | 4,9 | 100 |
|  | М3 | 34,0 |  |  | 34,0 |  | 34,0 | 100 |
| Проходная рубка | га | 656,8 | 55 | 220 | 200 | 181,8 | 606,5 | 92 |
|  | М3 | 30377 | 2540 | 10175 | 9250 | 8412 | 27643 |  |
| в т.ч. ликвидная древесина | М3 | 26761 | 2240 | 8965 | 8150 | 7406 | 24313 |  |
| Рубки сохранения лесных насаждений | га | 300 |  | 150 | 150 |  | 300 | 100 |
|  | М3 | 7985 |  | 3992 | 3993 |  | 3992 | 100 |
| в т.ч. ликвидная древесина | М3 | 7054 |  | 3527 | 3527 |  | 3527 | 100 |
| Прореживание | Га | 13,5 |  |  | 10,2 | 3,3 | 13,5 | 100 |
|  | М3 | 336 |  |  | 232 | 104 | 336 | 100 |
| в т.ч. ликвидная древесина | М3 | 297 |  |  | 204 | 93 | 297 | 100 |
| Рубка переформирования | Га | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |
|  | М3 | 2550 |  |  | 2550 |  |  | 100 |
| в т.ч. ликвидная древесина | М3 | 2249 |  |  | 2249 |  |  | 100 |
| Санитарно-оздоровительные мероприятия | Га | 22,0 |  |  |  |  | 22,0 | 100 |
|  | М3 | 317 |  |  |  |  | 317,0 | 100 |
| Отвод лесосек под рубки ухода на 2021г | га | 1025,2 | 0,0 | 0,0 | 1025,2 | 0,0 | 1025,2 | 100 |

В результате анализа исполнения учреждением государственного задания за 4 квартал 2020г и нарастающим итогом за 12 месяцев 2020года государственное задание выполнено на 100%, по всем мероприятиям, утвержденным в государственном задании, кроме проходных рубок -92%(нет реализации)