Приложение к приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области

от 23.06.2014 № 700

Ведомственная целевая программа

«Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах»

2014 год

Содержание

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.1. Сфера действия ведомственной целевой программы	10

2.2. Понятия и термины, используемые в программе	10

3.  Характеристика сферы деятельности ведомственной целевой программы	11

3.1. Краткий анализ сферы деятельности программы	11

3.1.1. Водные объекты, расположенные на территории Новосибирской области	11

3.1.2.  Водные ресурсы	12

3.1.3. Использование водных ресурсов	12

3.1.4. Качество воды водных объектов	12

3.1.5. Состояние гидротехнических сооружений	13

3.2. Проблемы, причины их возникновения, целесообразность и необходимость их решения в рамках программы	13

3.2.1. Негативное воздействие вод	13

3.2.2. Недостаточный уровень безопасности ГТС. Наличие бесхозяйных ГТС	14

3.2.3. Недостаточный объем работ по осуществлению мониторинга водных объектов	15

3.2.4. Необходимость решения проблем в рамках программы	15

4. Основные цели и задачи программы, целевые показатели, сроки реализации программы	16

4.1.  Основные цели и задачи программы	16

4.2. Система целевых индикаторов	16

5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы	17

5.1. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	17

5.1.1. Реконструкция водозащитных и берегоукрепительных сооружений	17

5.1.2.  Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	17

5.2.  Повышение безопасности гидротехнических сооружений	18

5.2.1.  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	18

5.2.2.  Оформление прав собственности на гидротехнические сооружения	18

5.3.  Охрана водных объектов	18

5.3.1. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, закрепление их на местности водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области	18

5.4. Мероприятия по осуществлению мониторинга водных объектов	19

5.5. Выполнение проектных работ для привлечения бюджетных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища	20

6. Механизм реализации ведомственной целевой программы	21

7. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	23

8. Объемы финансирования ведомственной целевой программы	25

Приложения	28

Приложение №1	29

Приложение № 2	33

Приложение № 3	49

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах» |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (далее – Департамент) |
| Руководитель программы | Руководитель Департамента - Марченко Ю.Ю. |
| Цель и задачи программы | Цель Программы: Обеспечение устойчивого водопользования, охраны водных объектов, защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской области Задачи Программы: Задача 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области. Задача 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Новосибирской области. Задача 3. Охрана водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области. Задача 4.Организация и осуществление мониторинга водных объектов. Задача 5. Выполнение проектных работ для привлечения бюджетных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища. |
| Исполнители основных мероприятий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) | Общий объем финансирования (плановые показатели) - 736494,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (Росводресурсы) – 185000 тыс. руб.; - федерального бюджета (субвенции) – 184854,9 тыс. руб.; - федерального бюджета (субсидии) – 185515,5 тыс. руб.; - областного бюджета – 159770,7 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований – 21353,2 тыс. руб.; в том числе по годам: 2013 год: - 143665,5 тыс. руб. (план)/ 139831,5 тыс. руб. (факт), в том числе за счет средств: - федерального бюджета (субвенции) – 30992,1 тыс. руб. (план) / 30992,1 тыс. руб. (факт); - федерального бюджета (субсидии) – 79795,3 тыс. руб. (план)/ 79795,3 тыс. руб. (факт); - областного бюджета – 27867,5 тыс. руб. (план) / 25268,1 тыс. руб. (факт); - бюджетов муниципальных образований – 5010,6 тыс. руб. (план) / 3776,0 (факт); 2014 год: - 90179,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (Росводресурсы) – 14000 тыс. руб.; - федерального бюджета (субвенции) – 30626,2 тыс. руб.; - федерального бюджета (субсидии) – 16578,6 тыс. руб.; - областного бюджета– 25000 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований – 3974,5 тыс. руб.; 2015 год: - 148073 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (Росводресурсы) – 60000 тыс. руб.; - федерального бюджета (субвенции) – 30626,2 тыс. руб.; - федерального бюджета (субсидии) – 28285,4 тыс. руб.; - областного бюджета – 25000 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований – 4161,4 тыс. руб.; 2016 год: - 150462,2 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (Росводресурсы) – 74000 тыс. руб.; - федерального бюджета (субвенции) – 30626,2 тыс. руб.; - федерального бюджета (субсидии) – 18285,4 тыс. руб.; - областного бюджета – 25000 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований – 2550,6 тыс. руб.; 2017 год: - 110779,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (Росводресурсы) – 37000 тыс. руб.; - федерального бюджета (субвенции) – 30992,1 тыс. руб.; - федерального бюджета (субсидии) – 14285,4 тыс. руб.; - областного бюджета – 25951,6 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований – 2550,4 тыс. руб.; 2018 год: - 93334,8 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (субвенции) – 30992,1 тыс. руб.; - федерального бюджета (субсидии) – 28285,4 тыс. руб.; - областного бюджета – 30951,6 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований – 3105,7 тыс. рублей. Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из федерального бюджета, будут финансироваться в соответствии с Перечнями мероприятий, согласованными на соответствующие финансовые годы. |
| Важнейшие целевые индикаторы. | - доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженного негативному воздействию вод; - доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности; - доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии, в общем количестве гидротехнических сооружений; - количество бесхозяйных потенциально опасных ГТС на территории Новосибирской области; - доля установленных (вынесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие); - доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон в рамках Программы; - протяженность водных объектов или их частей, на которых будет организовано проведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей; - количество организованных постов мониторинга водных объектов; - объем привлеченных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища. |
| Ожидаемые результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | - решение задачи по защищенности населения объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты будет характеризоваться увеличением доли населения проживающего на территориях, защищенных в результате проведения противопаводковых мероприятий от общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных подтоплению до 19,05% с числом жителей 19,61 тыс. чел., что выше аналогичного показателя 2012 года на 4,64 процентных пункта. Достижение данного результата планируется осуществить путем проведения работ по оптимизации пропускной способности участков русел рек протяженностью 16,446 км, что составит 10,96 % от общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности. В результате чего, к концу 2018 года доля участков русел рек, пропускная способность которых будет приведена в оптимальное состояние, составит 25,31%, что выше уровня 2012 года на 10,96 процентных пунктов, проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений на р. Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области, реконструкция водозащитных дамб на р. Тартас с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области. Реконструкции дамбы на р.Каменка в с. Каменка Новосибирского района Новосибирской области; - решение задачи по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), находящихся на территории Новосибирской области, определяется целевым показателем - доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии, в общем количестве гидротехнических сооружений. К 2018 году доля ГТС с безопасным техническим состоянием, будет составлять 97,2%, от общего количества гидротехнических сооружений, что выше уровня 2012 года на 3,5 процентных пунктов. Кроме того, по 24 бесхозяйным ГТС или 100% от их общего количества в 2012 году, к концу 2015 года будет произведено оформление прав собственности. В результате чего, планируется свести к минимуму возможные риски при эксплуатации ГТС, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями сооружений и возможными ущербами для экономики и окружающей среды; - в рамках решения задачи по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) в рамках Программы водоохранных зон и прибрежных защитных полос составит 1072 км. В результате чего, к концу 2018 года доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос составит 20,8 % в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон, что выше аналогичного показателя 2012 года на 17,87 процентных пункта. Кроме того, в рамках Программы будет произведено закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос протяженностью 1132 км, В результате чего, к концу 2018 года доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос составит 91,2 % от общей протяженности установленных водоохранных зон на территории Новосибирской области; - с 2015 года будет организовано осуществление мониторинга дна, берегов, состояния и режимов использования, изменений морфометрических особенностей водных объектов или их частей на протяженности 100 км ежегодно. Кроме того, в 2015 году планируется создать 5 постов мониторинга водных объектов, что на их базе позволит в рамках реализации Программы оценить эффективность осуществляемых мероприятий по охране водных объектов и своевременно выявить и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, а также разработать и реализовать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов. - в рамках решения задачи, направленной на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища, планируется осуществить разработку проектной документации на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое Новосибирского района. Разработанная проектная документация будет являться обоснованием для привлечения бюджетных средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища. Планируемый объем привлеченных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений за период 2015-2017 годы составит - 168,0 млн. рублей. |
|  | http://dproos.nso.ru/Documentation/tsel_prog/Pages/default.aspx |

2. Общие положения

## 2.1. Сфера действия ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013 - 2018 годах» (далее - Программа) разработана в целях реализации положений Водного кодекса Российской Федерации, пункта 21 Плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р.

Формирование программы осуществлялось с учетом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля  2012 г. № 350, постановления Правительства Новосибирской области от 30 января 2012 г. № 43-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области».

Программа предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию использования водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охрану водных объектов, в том числе с предупреждением негативного воздействия вод и  защитой населения и объектов экономики от негативного воздействия вод,  обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, организацию и осуществление мониторинга водных объектов.

- 2.2. Понятия и термины, используемые в программе

В настоящей программе используются следующие основные понятия и термины:

негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты.

гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов;

эксплуатирующая организация - государственное или муниципальное унитарное предприятие либо организация любой другой организационно-правовой формы, на балансе которой находится гидротехническое сооружение;

собственник гидротехнического сооружения - Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое лицо или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющие права владения, пользования и распоряжения гидротехническим сооружением;

безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов;

обеспечение безопасности гидротехнического сооружения - разработка и осуществление мер по предупреждению аварий гидротехнического сооружения;

мониторинг -  система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических и юридических лиц.

# 3.  Характеристика сферы деятельности ведомственной целевой программы

## 3.1. Краткий анализ сферы деятельности программы

### 3.1.1. Водные объекты, расположенные на территории Новосибирской области

Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Новосибирской области представлены водотоками: реки, ручьи и осушительные каналы – в количестве более 7 тысяч и водоёмами: озера, водохранилища, пруды и болота – в целом свыше 6 тысяч.

Количество малых водотоков – длиной менее  10 км – составляет более 90% от общего количества водотоков области.

Главной рекой области является Обь. При общей длине от слияния рек Бия и Катунь до впадения в Обскую губу Карского моря в 3650 км, в пределах области протекает на протяжении порядка 400 км. Площадь бассейна Оби составляет в целом 2990 тыс. км2, из них на территорию Новосибирской области приходится около 110 тыс. км2 (в т.ч. > 60 тыс. км2 к бассейну Иртыша).

С 1957 года выше г. Новосибирска река Обь перекрыта плотиной ГЭС с образованием Новосибирского водохранилища. Последнее относится к крупнейшим водоёмам области. Его полный объём и площадь акватории составляют соответственно 8,8 км3 и 1090 км2.

Основными притоками первого порядка р. Обь на территории области являются рр. Сузун (Нижний Сузун), Бердь, Иня (нижняя), Шегарка, которые относятся к средним рекам.

Западная часть территории области относится к бассейну Иртыша, представленного правобережными притоками р.р. Омь и Тара. Омь имеет длину 1091 км и площадь водосбора в 52 600 км2, Тара – соответственно длину 806 км и площадью водосбора 18300 км2.

Значительная часть территории области относится к Обь-Иртышскому бессточному междуречью, включающему основные бассейны озера Чаны, рек Баган, Карасук, Бурла.

Озеро Чаны – (Бол.Чаны) в недавнем прошлом  входило в группу крупнейших озёр России. Площадь зеркала оз.Бол.Чаны в 20-веке составляла 1990 км2, а в современном состоянии (с усыхающим Юдинским плёсом после его отчленения в 1972 году) составляет 1500км2. Озеро в настоящее время является мелководным водоёмом со средними глубинами 2-3 м. Акватория озера Чаны (Бол. и Мал. Чаны) с прилегающей территорией относится к водно-болотным угодьям международного значения.

Крупнейшими притоками Оби, протекающими на территории г. Новосибирска, являются реки Тула, Каменка и Ельцовка-2. Данные реки характеризуются значительным заилением русел, что приводит к затоплению жилой застройки при прохождении паводка. Наряду с этим они требуют экологической реабилитации.

### 3.1.2.  Водные ресурсы

Новосибирская область достаточно хорошо обеспечена поверхностными водными ресурсами, которые составляют 64,7 куб.км. Обеспеченность на одного человека равна 23,2 тыс.куб.м в год, коэффициент использования водных ресурсов – менее 2%.

Общая сумма оценённых эксплуатационных запасов подземных вод в Новосибирской области – 1561,5 тыс. м3/сут.

### 3.1.3. Использование водных ресурсов

Количество свежей воды, забранной в 2011 г. из природных водных объектов, на территории Новосибирской области составило 675,99 млн.м3, при этом 599,36 млн.м3  воды было использовано: на хозяйственно-питьевые нужды (197,34 млн.м3), производственные нужды (343,79 млн.м3), сельскохозяйственное водоснабжение (6,1 млн.м3). Потери при транспортировке составили 65,67 млн.м3, расход воды в системах оборотного и повторного водоснабжения – 893,52 млн.м3.

В поверхностные водные объекты было сброшено 527,12 млн.м3 сточных, транзитных, шахтно-рудничных и других вод. Объем нормативно чистых вод составил 231,76 млн.м3 (44% от общего количества сточных вод); нормативно-очищенных – 201,27 млн.м3 (38%); загрязненных – 94,13 млн.м3 (17,8 %), из них без очистки 34,81 млн.м3.

### 3.1.4. Качество воды водных объектов

По данным Западно-Сибирского УГМС в 2011 г. на территории Новосибирской области наиболее чистой была вода в Новосибирском водохранилище. Значение УКИЗВ изменялось от величины 2,11 (створ Береговое-Быстровка) до 3,07 (Бердский залив). Качество воды в р. Оби на территории области изменялось незначительно – от величины УКИЗВ 3,49 (г. Новосибирск, выше города) до 4,72 (г. Новосибирск, 9 км ниже города).

Самыми загрязнёнными оставались малые реки Тула, Плющиха, Камышенка, протекающие по территории г. Новосибирска, качество воды в которых характеризуется как очень грязная, а так же малые реки  Ельцовка-1, Ельцовка-2, протекающие по территории г. Новосибирска, качество воды в которых характеризуется как грязная.

Основными загрязняющими веществами являются соединения азота, марганца, нефтепродукты и фенолы. Поступление загрязняющих веществ в водные объекты обусловлено как сосредоточенными сбросами водопользователей, так и рассредоточенными сбросами с городских и сельскохозяйственных территорий.

### 3.1.5. Состояние гидротехнических сооружений

Важным аспектом обеспечения защиты населения и от негативного воздействия вод на территории Новосибирской области является удовлетворительное состояние и правильная эксплуатация гидротехнических сооружений (далее – ГТС).

Результаты обследования ГТС на территории Новосибирской области свидетельствуют о том, что:

- из 142 гидротехнических сооружений 71 или 50,0% являются потенциально опасными гидротехническими сооружениями;

- 24 потенциально опасных гидротехнических сооружения являются бесхозяйными;

- более 60% ГТС имеют значительный износ, оборудование их морально и физически устарело и требует срочного ремонта;

- большинство объектов имеют срок эксплуатации 15 – 30 лет, а ряд объектов - до 50 лет;

- 9 потенциально опасных гидротехнических сооружений относятся к неудовлетворительному уровню безопасности;

- на подавляющем большинстве ГТС отсутствует служба эксплуатации и не ведутся наблюдения за состоянием сооружений.

Это указывает на низкое техническое состояние ГТС. Ситуацию ухудшает отсутствие у собственников ГТС средств на текущий и капитальный ремонт, что создает угрозу затопления населенных пунктов и производственных объектов, расположенных в нижнем бьефе. Кроме того, продолжающаяся застройка периодически затапливаемых и потенциально опасных при прорыве плотин и дамб территорий создают предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций в этих зонах, особенно в период паводков.

## 3.2. Проблемы, причины их возникновения, целесообразность и необходимость их решения в рамках программы

### 3.2.1. Негативное воздействие вод

Негативное воздействие вод в Новосибирской области связано с затоплением и подтоплением населенных пунктов и хозяйственных объектов в период половодий и паводков, с эрозионными процессами в руслах рек, переформированием берегов под воздействием волн и течений в условиях колебаний уровня водохранилищ, прогрессирующим заболачиванием территорий севера Новосибирской области.

На территории Новосибирской области, подверженной негативному воздействию вод, проживает 110,7 тыс. человек. Участки, подверженные затоплению паводковыми водами, находятся, в основном, на реках Обь (г. Новосибирск), Иня (нижняя) – г. Тогучин и населенные пункты Тогучинского р-на, р. Койниха (г. Искитим и населенные  пункты Искитимского р-на), р. Карасук (населенные пункты в Карасукском, Краснозерском, Кочковском р-нах), р. Омь (г. Куйбышев и др. населенные пункты), р. Тартас (с. Венгерово),  р. Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области.

Наиболее значительными за последние 10 лет были паводки в 1999, 2001, 2003, 2007, 2010 годах.

Актуальной проблемой является развитие русловых процессов и связанные с ними разрушения берегов рек и водохранилищ.

Процессы разрушения берегов продолжаются. Особенно они характерны для озеровидной части водохранилища с большим волнообразованием, а также для участков с высокими береговыми откосами, сложенными супесчаными грунтами.

### 3.2.2. Недостаточный уровень безопасности ГТС. Наличие бесхозяйных ГТС

Большинство объектов имеют срок эксплуатации 15 – 30 лет, а ряд объектов – до 50 лет. Более 60% ГТС имеют значительный износ, оборудование их морально и физически устарело и требует срочного ремонта.

В настоящее время из 142 гидротехнических сооружений 71 или 50,0% являются потенциально опасными гидротехническими сооружениями;

Количество потенциально опасных ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности в 2011 году составляло 9 шт.

В последние годы за счет федерального финансирования в области был выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту 13 ГТС, что существенно привело к снижению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями последних. Это направление работ необходимо продолжать.

По данным Западно-Сибирского управления Ростехнадзора на территории Новосибирской области из 71 потенциально опасных гидротехнических сооружений 20 не имеют хозяина.

Приоритетным является капитальный ремонт следующих сооружений:

-  комплекса гидротехнических сооружений с. Довольное, Доволенского района Новосибирской области;

- гидротехнических сооружений пруда на р. Болотная в г. Болотное Новосибирской области;

- гидроузла на оз. Индерь в Доволенском районе;

- плотины на р. Тула в с. 8-е марта Новосибирского района;

- комплекса гидротехнических сооружений г. Куйбышева Новосибирской области.

Количество потенциально опасных ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности на прогнозный период - 2018 год уменьшится до 4 шт. за счет реализации программных мероприятий.

### 3.2.3. Недостаточный объем работ по осуществлению мониторинга водных объектов

Государственный мониторинг водных объектов на территории Новосибирской области ведется на основании Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденного Постановлением Правительства от 10.04.2007 № 219.

Западно-Сибирское УГМС на территории Новосибирской области осуществляет мониторинг поверхностных водных объектов на базе государственной сети из 53 гидрологических постов и 33 гидрохимических пунктах наблюдений на 24 водных объектах.

ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз» проводит наблюдения на 5 пунктах Новосибирского водохранилища, в нижнем бьефе, на 3 створах в Бердском заливе и р.Бердь, на 18 пунктах притоков Новосибирского водохранилища.

Кроме того, Новосибирским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляется ежемесячный анализ вод малых рек г. Новосибирска на входе в город и в устье рр. Тула, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Плющиха, Нижняя Ельцовка и р. Иня (нижняя).

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области организует проведение  регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, а также водных объектов, расположенных на территории Новосибирской области и находящихся в собственности как Новосибирской области, так и муниципальных образований.

Предусмотренные Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов работы по мониторингу ГТС, находящихся в собственности Новосибирской области и муниципалитетов, а также сбор, обработка, обобщение сведений, полученных в результате наблюдений, сведения о нарушениях режима использования водоохранных зон водных объектов, полученных в результате осуществления регионального  надзора за использованием и охраной водных объектов, включая их представление в Верхне-Обское БВУ, ведутся не в полном объеме.

### 3.2.4. Необходимость решения проблем в рамках программы

Необходимость решения проблемы рационального водопользования и охраны водных объектов на территории Новосибирской области программно-целевым методом объясняется следующими факторами:

- региональной и государственной значимостью проблемы;

- ресурсоемкостью решения проблемы и необходимостью консолидации средств бюджетов всех уровней;

- межотраслевой направленностью и потребностью увязки водохозяйственных мероприятий с текущими и перспективными задачами развития других секторов экономики;

- передачей с федерального уровня на уровень субъекта отдельных полномочий в области водных отношений;

- необходимостью осуществления согласованности управленческих решений при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления для решения проблем эффективного водопользования и охраны водных объектов.

# 4. Основные цели и задачи программы, целевые показатели, сроки реализации программы

## 4.1.  Основные цели и задачи программы

Целью ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах» (далее – Программа) является  обеспечение устойчивого водопользования, охраны водных объектов, защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской области.

Программой определяются следующие приоритетные задачи:

Задача 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области.

Задача 2. Обеспечение безопасности  гидротехнических сооружений, находящихся на территории Новосибирской области.

Задача 3. Охрана водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области.

Задача 4. Организация и осуществление мониторинга водных объектов.

Задача 5. Выполнение проектных работ для привлечения бюджетных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища.

## 4.2. Система целевых индикаторов

Перечень целевых индикаторов и их плановые значения по годам, достигаемые в результате осуществления мероприятий ведомственной целевой программы, представлены в Приложении № 1 к Программе. Методика расчета целевых индикаторов определена в приложении № 3 к Программе.

# 5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

## 5.1. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов

### 5.1.1. Реконструкция водозащитных и берегоукрепительных сооружений

Для защиты с. Венгерово Венгеровского района на реке Тартас предусматривается в 2013 г. разработка проектной документации реконструкции водозащитных дамб протяженностью 10,11 км с последующей  реализацией проекта в 2014-2017 годы.

Для защиты с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области  предусматривается произвести капитальный ремонт гидротехнических сооружений на р. Еловка в период с 2016 года по 2018 год.

### 5.1.2.  Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов

Для обеспечения защиты от подтопления территории г.Новосибирска планируется расчистка  русел следующих рек:

– Тула (2 и 3 участки) – 2,38 км;

– Ельцовка-2 – 1,5 км;

– Каменка – (2 участок) – 5,1 км.

Расчистка русла р. Пивоварка (0,605 км) в р.п. Сузун Сузунского р-на Новосибирской области позволит предотвратить затопление и подтопление жилого сектора рабочего поселка, а также улучшить экологическое состояние территории музейно-туристского комплекса «Завод-Сузунский Монетный двор».

Расчистка русел рек Власиха (2,5 км) в г. Обь, Койниха (2,146 км) в г. Искитиме, Тогучинка (1,215 км) в г. Тогучине, Каменка (1 км) в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области приведет к защите от наводнений вышеперечисленных населенных пунктов.

Для обеспечения защиты от подтопления территории области необходимо выполнить работы по расчистке рек общей  протяженностью 150 км. Ранее, до 2013 года были выполнены работы на реках протяженностью 21,52 км.

В рамках данной программы планируется проведение работ по расчистке рек протяженностью 16,446 км к 2018 году.

С учетом этого, доли протяженности участков русел рек, на которых будут осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, составят 25,31% в 2018 году.

### 5.2.  Повышение безопасности гидротехнических сооружений

### 5.2.1.  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

Мероприятия по капитальному ремонту комплекса ГТС г. Куйбышева Новосибирской области протяженностью 14,081 км, гидротехнических сооружений пруда на р. Болотная в г. Болотное Новосибирской области, комплекса гидротехнических сооружений с. Довольное Доволенского района Новосибирской области, гидроузла на оз. Индерь в Доволенском районе, а также плотины на р. Тула в с. 8-е Марта Новосибирского района, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, позволит свести к минимуму возможные риски при эксплуатации ГТС, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями сооружений и возможные ущербы для экономики и окружающей среды.

При этом количество ГТС, отнесенных к неудовлетворительному уровню безопасности уменьшится с 9 до 3 в 2018 году.

### 5.2.2.  Оформление прав собственности на гидротехнические сооружения

В соответствии с перечнем поручений  Губернатора Новосибирской области, данных при встрече руководителя Федерального агентства водных ресурсов и  Губернатора Новосибирской области, департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области поручено организовать работу по приведению в известность бесхозяйных ГТС на территории Новосибирской области.

Порядок приведения в собственность ГТС определяется  муниципальными образованиями самостоятельно, в рамках действующего законодательства.

В настоящее время проводятся работы по приведению бесхозяйных ГТС в известность.  Планируется к 2015 году завершить оформление прав собственности на все бесхозяйные ГТС в области.

## 5.3.  Охрана водных объектов

### 5.3.1. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, закрепление их на местности водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области

Установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос позволит  усилить контроль за соблюдением режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежных землях и, соответственно, снизить загрязнение, засорение и  заиление водных объектов.

В программу включены  следующие мероприятия по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области:

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Обь;

- установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на рр. Тула, Нижняя Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2;

- установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Иня (нижняя);

- установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Омь.

## 5.4. Мероприятия по осуществлению мониторинга водных объектов

В рамках указанной программы планируется организация проведения наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, расположенных на территории Новосибирской области, а также водных объектов, водохозяйственных систем, в т.ч. ГТС, находящихся в собственности как Новосибирской области, так и муниципальных образований;

– сбор, обработка, обобщение и хранение сведений, полученных в результате этих наблюдений, а также представление сведений о нарушениях режима использования водоохранных зон водных объектов, полученных в результате регионального государственного надзора за использованием и охраной водных объектов.

Протяженность водных объектов или их частей, на которых будет организовано проведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, к общей протяженности участков русел рек, на которых необходимо осуществлять наблюдения, составляет  100 км.

Также в рамках программы планируется организация постов мониторинга водных объектов. Количество организованных  постов мониторинга водных объектов – 5 постов.

Планируется организация проведения наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов с наиболее негативным воздействием вод, на которых необходимо осуществлять наблюдения: реки Обь, Бердь, Иня, Омь, Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Карасук, Каргат, Бакса, Тартас. Каждый год планируется осуществлять мониторинг на всех необходимых участках рек, подверженных негативному воздействию вод.

- 5.5. Выполнение проектных работ для привлечения бюджетных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища

Для защиты территорий населенных пунктов, расположенных на берегах Новосибирского водохранилища необходимо иметь 79,0 км берегоукрепительных сооружений. В настоящее время протяженность действующих сооружений составляет 34,6 км. В связи с тем, что наиболее интенсивной переработке берега Новосибирского водохранилища подвержены два  населенных пункта:

- с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области  - 2,1 км;

Реализация мероприятий по берегоукреплению позволят ликвидировать социальную напряженность, вызванную потерей территорий населенных пунктов, сельхозугодий, улучшить качество вод Новосибирского водохранилища и обеспечить правильное и бережное  его рекреационное использование.

Строительство берегоукрепительных сооружений требует значительных капитальных затрат в связи с чем на реализацию мероприятий по берегоукреплению планируется привлечение средств федерального бюджета  в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

Основным условием, продиктованным Росводресурсами для выделения средств в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» в целях получения средств федерального бюджета является наличие разработанной проектной документации на строительство берегоукрепительных сооружений (письмо Росводресурсов от 26.02.2013 №МС-03-025/0813).

В рамках реализации Программы в 2014 году планируется разработка за счет средств областного бюджета Новосибирской области проекта по строительству берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое, Новосибирского района.

Проектная документация на сооружения объектов берегоукрепления Новосибирского водохранилища будет являться обосновывающими материалами для участия Новосибирской области в конкурсном отборе региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов в соответствии с порядком утвержденным приказом Минприроды России от 27.07.2012 № 219, на получение средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища.

Реализация мероприятий по строительству берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища предусматривается в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19апреля 2012 г. № 350. Заказчиком и уполномоченным органом по реализации мероприятий по строительству берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища является  ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз» (Росводресурсы). Реализация мероприятия предусматривается за счет средств федерального бюджета.

Общий объем привлеченных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое Новосибирского р-на Новосибирской области (начальная максимальная цена реализуемого мероприятия) - 168,0 млн. руб.;

Начальная максимальная цена реализуемого мероприятия может быть изменена по итогам выполнения проектных работ.

# 6. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Взаимодействие участников Программы будет осуществляться в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом от  21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области» (далее – Порядок);

- постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.04.2005 № 225 (в редакции постановления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2011 № 71) «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области»;

- постановлением Губернатора Новосибирской области от  04.03.2010 № 58 «Об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новосибирской области».

Порядок финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах», утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 17.12.2012 № 564-п.

Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах», утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 14.01.2013 № 6-п.

Нормативные правовые акты, определяющие условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области  в рамках Программы, размещены на сайте Департамента по адресу: www.dproos.nso.ru в разделе «Документы».

Получатели бюджетных средств несут ответственность за их целевое использование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации Программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушения устанавливаются в заключаемых договорах, государственных контрактах и соглашениях.

Текущее управление, координацию и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Департамент.

Департамент:

- осуществляет оценку эффективности Программы;

- ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Программы на основе мониторинга реализации мероприятий Программы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей;

- корректирует мероприятия Программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета на плановый период в установленном порядке;

- определяет для исполнителей формы отчетности, срок и периодичность предоставления отчетов об использовании бюджетных средств, порядок возврата бюджетных средств в случае их неполного или нецелевого использования в соответствии с бюджетным законодательством;

- обеспечивает размещение на своем сайте текста Программы, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения Программы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и использовании её исполнителями выделяемых финансовых средств.

Департамент представляет в срок:

1) до  20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области отчеты по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области, утвержденному  постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п (далее - Порядок), с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты выполнения ведомственной целевой программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению.

Кроме того, ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, департамент направляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного года по форме согласно приложению № 5, 6 к Порядку;

2) ежегодно, до 15 декабря текущего года в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области план мероприятий ведомственной целевой программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 7 к Порядку;

3) ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области оценку эффективности реализации Программы по форме согласно приложению № 8 к Порядку.

# 7. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- значительное сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

- восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов;

- улучшение качества воды в водных объектах;

- предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Для обеспечения защиты от подтопления решение задачи по защищенности населения объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты будет характеризоваться увеличением доли населения проживающего на территории, защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий от общей численности населения, проживающего на территориях, до  19,05% с числом жителей 19,61 тыс. чел., что выше аналогичного показателя 2012 года на 4,64 процентных пункта. Достижение данного результата планируется осуществить путем:

- проведения работ по оптимизации пропускной способности участков русел рек протяженностью  16,446 км, что составит 10,96% от общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности. В результате чего, к концу 2018 года доля участков русел рек, пропускная способность которых будет приведена в оптимальное состояние, составит 25,31%, что выше уровня 2012 года на 10,96 процентных пунктов,

- проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений на р. Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области.

Решение задачи по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Новосибирской области, определяется целевым показателем - доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии, в общем количестве гидротехнических сооружений. На 2018 год доля ГТС с безопасным техническим состоянием, будет составлять 97,2%, от общего количества гидротехнических сооружений, что выше уровня 2012 года на 3,5 процентных пункта. Кроме того, по 24 бесхозяйственным ГТС или 100% от их общего количества в 2012 году, к концу 2015 года будет произведено оформление прав собственности. В результате чего, планируется свести к минимуму возможные риски при эксплуатации ГТС, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями сооружений и возможными ущербами для экономики и окружающей среды.

В рамках решения задачи по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) в рамках Программы водоохранных зон и прибрежных защитных полос составит  1072 км. В результате чего, к концу 2018 года доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос составит 20,8 % в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон, что выше аналогичного показателя 2012 года на 17,87 процентных пункта. Кроме того, в рамках Программы будет произведено закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос протяженностью 1132 км, В результате чего, к концу 2018 года доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос составит 91,2 % от общей протяженности установленных водоохранных зон на территории Новосибирской области.

С 2015 года будет организовано осуществление мониторинга дна, берегов, состояния и режимов использования, изменений морфометрических особенностей водных объектов или их частей на протяженности  100 км ежегодно. Кроме того, к 2015 году планируется создать  5 постов мониторинга водных объектов, что на их базе позволит в рамках реализации Программы оценить эффективность осуществляемых мероприятий по охране водных объектов и своевременно выявить и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, а также разработать и реализовать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов.

В 2014 году в рамках реализации Программы планируется разработать проект по берегоукреплению Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое Новосибирского района.

Проектная документация будет являться обосновывающими материалами для участия Новосибирской области в конкурсном отборе региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов на получение бюджетных средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища.

В рамках реализации указанных мероприятий и по результатам участия  в конкурсном отборе региональных целевых программ планируется привлечь на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое Новосибирского р-на Новосибирской области (начальная максимальная цена реализуемого мероприятия) - 168,0 млн. руб.;

Предотвращенный ущерб в результате реализации мероприятий за весь период реализации программы  2013 - 2018 годы составит 342 млн. рублей в год. Предотвращенный ущерб представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий, которых удастся избежать в результате реализации Программы. Расчет выполнен по методике оценки вероятного ущерба от негативного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУП ВИЭМС в 2006 году.

Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений равен 3,8, что говорит об эффективном использовании капитальных вложений в реализацию мероприятий программы. Финансирование программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъекта и муниципальных образований.

# 8. Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Финансирование мероприятий программы за счет средств федерального бюджета осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов.

В ходе реализации отдельных мероприятий объемы и источники их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей бюджетов.

Информация о необходимом финансовом обеспечении ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области в разрезе расходных обязательств областного бюджета, ведомственной структуры расходов с расшифровкой по годам представлены в таблицах 1,2.

Таблица 1

Сводные финансовые затраты

ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в  
2013-2018 годах»

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс.рублей (в ценах 2012 года) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего план | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год план/факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 736494,3*** | 143665,5/139831,51) | 90179,3*** | 148073*** | 150462,2*** | 110779,5*** | 93334,8*** |  |
| федерального бюджета (Росводресурсы)** | 185000** | 0 | 14000** | 60000** | 74000** | 37000** | 0 |  |
| федерального бюджета (субвенции) | 184854,9* | 30992,1 | 30626,2* | 30626,2* | 30626,2* | 30992,1* | 30992,1* |  |
| федерального бюджета (субсидии)** | 185515,5** | 79795,3 | 16578,6** | 28285,4** | 18285,4** | 14285,4** | 28285,4** |  |
| областного бюджета | 159770,7*** | 27867,5/25268,11) | 25000 | 25000 | 25000 | 25951,6*** | 30951,6*** |  |
| местных бюджетов | 21353,2*** | 5010,6/37761) | 3974,5 | 4161,4*** | 2550,6*** | 2550,4*** | 3105,7*** |  |

Примечание: *Прогнозные значения. Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из федерального бюджета, будут финансироваться в соответствии с Перечнями мероприятий, согласованными на соответствующие финансовые годы;

**Прогнозные значения. Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. №  350, будут финансироваться по итогам проведения конкурса региональных программ;

*** - Прогнозные значения.

1) фактические значения приведены по мероприятиям срок  окончания реализации которых перенесен на 2014 год

Таблица 2

Источники финансирования

ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в  
2013-2018 годах» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

| № п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 год план/факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Федеральный бюджет (ФАИП)** |  |  |  |  |  | 0 | 140002) | 600002) | 740002) | 370002) | - |
| 2 | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 098 | 04 | 06 | 2800400 |  | 30992,1 | 30626,21) | 30626,21) | 30626,21) | 30992,11) | 30992,11) |
|  |  | 098 | 04 | 06 | 25.3.5960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Осуществление мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» | 098 | 04 | 06 | 1001200 |  | 79795,3 | 16578,62) | 28285,42) | 18285,42) | 14285,42) | 28285,42) |
| 4 | Осуществление мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах» | 098 | 04 | 06 | 6559400 |  | 27867,5/ 25268,13) |  |  |  |  |  |
|  |  | 098 | 04 | 06 | 25.3.8342 |  |  | 3850 | 3000 | 3000 | 3000* | 3000* |
|  |  | 098 | 04 | 06 | 25.3.8341 |  |  | 21150 | 22000 | 22000 | 22951,6* | 27951,6* |
| 5 | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 5010,6/ 37763) | 3974,5 | 4161,4* | 2550,6* | 2550,4* | 3105,7* |
| 7 | Итого |  |  |  |  |  | 143665,5/ 139831,53) | 90179,3 | 148073 | 150426,2* | 110779,5* | 93334,8* |

Примечание:. 1) Прогнозные значения. Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из федерального бюджета, будут финансироваться в соответствии с Перечнями мероприятий, согласованными на соответствующие финансовые годы;

2) Прогнозные значения. Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. №  350, будут финансироваться по итогам проведения конкурса региональных программ.

3) фактические значения приведены по мероприятиям срок  окончания реализации которых перенесен на 2014 год

*Прогнозные значения

# Приложения

# Приложение №1

Цели и задачи ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в  
2013-2018 годах»

| Цель /задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед.измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 год (базовый) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение устойчивого водопользования, охраны водных объектов, защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области. | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженного негативному воздействию вод (нарастающим итогом) | % | 0,24 | 14,407 | 14,9 | 15,4 | 15,67 | 16,34 | 17,71 | 19,05 | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ |
|  | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (нарастающим итогом) | % | 0,2 | 14,347 | 15,65 | 17,767 | 19,64 | 21,41 | 23,58 | 25,31 | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Задача 2Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Новосибирской области. | Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии, в общем количестве гидротехнических сооружений (нарастающим итогом) | % | 0,2 | 93,7 | 93,7 | 94,4 | 94,4 | 95,8 | 95,8 | 97,2 | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ |
|  | Количество бесхозяйных потенциально опасных ГТС на территории Новосибирской области | шт. | 0,05 | 24 | 12 | 0 | - | - | - | - | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Задача 3: Охрана водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (нарастающим итогом) | % | 0,08 | 2,93 | 2,93 | 10,08 | 17,13 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ |
|  | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон в рамках Программы (ежегодно) | % | 0,07 | 100 | 100 | 29,1 | 17,1 | 39,1 | 49,1 | 91,2 | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Задача 4: Организация и осуществление мониторинга водных объектов | Протяженность водных объектов или их частей, на которых будет организовано проведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей (ежегодно) | км | 0,05 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ. Проведение работ будет осуществляться с 2015 года по 2018 год на 100 км. |
|  | Количество организованных постов мониторинга водных объектов (ежегодно) | шт. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ. В рамках Программы будет создано 5 постов мониторинга, которые будут осуществлять свою деятельность с 2015 года по 2018 год |
| Задача 5. Выполнение проектных работ для привлечения бюджетных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища | Объем привлеченных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища | млн. руб. | 0,06 | - | - | - | 100* | 68* |  | - | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем, исходя из выполненных проектных работ. В рамках решения задачи разработка проектной документации по мероприятиям: «Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое, Новосибирский р-н Новосибирской области» и будет являться обоснованием для привлечения бюджетных средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища Общая сумма привлеченных средств из федерального бюджета (начальная максимальная цена реализуемых мероприятий) составит 168,0* млн. руб. |

* Начальная максимальная цена реализуемых мероприятий может быть изменена по итогам выполнения проектных работ

# Приложение № 2

Мероприятия к ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в

2013-2018 годах»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 план/факт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение устойчивого водопользования, охраны водных объектов, защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия сооружениями инженерной защиты в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реконструкция водозащитных и берегоукрепительных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка проектной документации "Реконструкция водозащитных дамб на р. Тартас в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области" | ПСД | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обоснование реализации мероприятия, определение объема, содержания работ, технических решений, стоимости всего объекта и отдельных видов работ |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 3099,4/ 265,48 | 283,04 | - | - | - | - | 548,52 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 3099,4/ 265,48 | 283,04 | - | - | - | - | 548,52 |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 1599,4/0 | 283,04 | - | - | - | - | 283,04 |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Венгеровского района Новосибирской области) | тыс.руб. | 1500/ 265,48 | - | - | - | - | - | 265,48 |  |  |
| 2.Реконструкция водозащитных дамб на р. Тартас в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | Протяженность | км | - | 1 | 3,3 | 3,9 | 1,91 | - | 10,11 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обеспечение защиты территории с.Венгерово от негативного воздействия вод |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | 22663,96 | 22761,52 | 23181 | 27126 | - | 23753,7 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | 22663,96* | 75113* | 90405,6* | 51811,1* | - | 239993,66* |  |  |
|  | федеральный бюджет (Росводресурсы) | тыс.руб. | - | 140002) | 600002) | 740002) | 370002) | - | 1850002) |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | 7666,96 | 13113 | 14764,6 | 13464,6* | - | 49009,16* |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Венгеровского района Новосибирской области) | тыс.руб. |  | 997 | 2000 | 1641 | 1346,5 |  | 5984,5 |  |  |
| 3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на р. Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области | Количество сооружений | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обеспечение защиты территории с. Еловкино от негативного воздействия вод |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - |  |  | 8687,1 | 8687,1 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | 1478,4 | 2735,7* | 4473* | 8687,1* |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | - | - | - |  |  |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | - | - | 1235,4 | 2487* | 4025,7* | 7748,1* |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Черепановского района Новосибирской области) | тыс.руб. | - | - | - | 243* | 248,7* | 447,3* | 939* |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.1 ,в том числе: |  | тыс.руб. | 3099,4/ 265,5 | 22947* | 75113* | 91884* | 54546,8* | 4473* | 249229,3* |  |  |
| федеральный бюджет (Росводресурсы) |  | тыс.руб. | 0 | 140002) | 600002) | 740002) | 370002) | 0 | 1850002) |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 1599,4/0 | 7950 | 13113 | 16000 | 15951,6* | 4025,7* | 57040,3* |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс.руб. | 1500/ 265,5 | 997 | 2000 | 1884 | 1595,2* | 447,3* | 7189* |  |  |
| 1.2. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и расположенных на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Расчистка русла р. Тула в г.Новосибирске Новосибирской области (2 участок) | Протяженность | км | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,18 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 14357 | - | - | - | - | - | 14357 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 2584,17 | - | - | - | - | - | 2584,17 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | 2584,17 | - | - | - | - | - | 1994,88 |  |  |
| 2.Расчистка русла р. Пивоварка в п.г.т.Сузун Сузунского р-на Новосибирской области | Протяженность | км | 0,605 | - | - | - | - | - | 0,605 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 8320 | - | - | - | - | - | 8320 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 5033,38 | - | - | - | - | - | 5033,38 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | 4692,17 | - | - | - | - | - | 4692,17 |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Сузунского района) | тыс.руб. | 341,21 | - | - | - | - | - | 341,21 |  |  |
| 3.Расчистка русла р. Власиха Новосибирский район Новосибирской области | Протяженность | км | - | - | 1,6 | 0,9 | - | - | 2,5 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | 6512 | 6821 | - | - | 6623 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 10053,111) | 5773,811) | - | - | 15826,921) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | 10053,111) | 5773,811) | - | - | 15826,921) |  |  |
| 4.Разработка проектной документации «Расчистка русла р. Тогучинка в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» | ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обоснование реализации мероприятия, определение объема, содержания работ, технических решений, стоимости всего объекта и отдельных видов работ |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | 700 | - | - | - | 700 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 7001) | - | - | - | 7001) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | 7001) | - | - | - | 7001) |  |  |
| 5.Расчистка русла р. Тогучинка в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области" | Протяженность | км | - | - | 1,215 | - | - | - | 1,215 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | 7819 | - | - | - | 7819 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 95001) | - | - | - | 95001) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | 95001) | - | - | - | 95001) |  |  |
| 6.Расчистка русла р. Тула в г. Новосибирске (участок 3) Новосибирской области | Протяженность | км | 1,17 | - | - | - | - | - | 1,17 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 14069 | - | - | - | - | - | 14069 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 16461,31 | - | - | - | - | - | 16461,31 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | 16461,31 | - | - | - | - | - | 16461,31 |  |  |
| 7.Разработка проектной документации "Расчистка русла р.Ельцовка-2 в г. Новосибирске Новосибирской области" | ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обоснование реализации мероприятия, определение объема, содержания работ, технических решений, стоимости всего объекта и отдельных видов работ |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 20001) | - | - | - | 20001) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | 20001) | - | - | - | 20001) |  |  |
| 8.Расчистка русла р.Ельцовка-2 в г. Новосибирске Новосибирской области | Протяженность | км | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,4 | 1,5 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | 14545 | 11852 | 13797 | 13797 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | 80001) | 6578,71) | 5518,71) | 20097,41) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | - | 80001) | 6578,71) | 5518,71) | 20097,41) |  |  |
| 9.Разработка проектной документации "Расчистка русла р. Каменка г. Новосибирск (участок 2)" | ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обоснование реализации мероприятия, определение объема, содержания работ, технических решений, стоимости всего объекта и отдельных видов работ |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | 2000 | - | - | - | 2000 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 20001) | - | - | - | 20001) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | 20001) | - | - | - | 20001) |  |  |
| 10.Расчистка русла р. Каменка г. Новосибирск (участок 2) | Протяженность | км | - | - | - | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | 8750 | 8654 | 8761 | 8761 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | 70001) | 18173,41) | 19273,41) | 44446,81) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | - | 70001) | 18173,41) | 19273,41) | 44446,81) |  |  |
| 11.Разработка проекта "Расчистка русла р. Койниха в черте г. Искитима Новосибирской области" | ПСД | шт. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 2769,03 | - | - | - | - | - | 2769,03 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 2769,031) | - | - | - | - | - | 2769,031) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | 2769,031) | - | - | - | - | - | 2769,031) |  |  |
| 12.Расчистка русла р. Койниха в черте г. Искитима Новосибирской области | Протяженность | км |  | 2,037 | - | - | - | - | 2,037 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. |  | 12343 | - | - | - | - | 12343 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. |  | 25131,4 | - | - | - | - | 25131,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. |  | 25131,4 | - | - | - | - | 25131,4 |  |  |
| 13.Разработка проекта "Расчистка русла реки Каменка в с. Бобровка Сузунского района, Новосибирской области" | ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | 1012,4 | - | - | - | 1012,4 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 1012,41) | - | - | - | 1012,41) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | 1012,41) | - | - | - | 1012,41) |  |  |
| 14."Расчистка русла реки Каменка в с. Бобровка Сузунского района, Новосибирской области | Протяженность | км | - | - | - | 0,4 | 0,6 | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Увеличение пропускной способности русла реки |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | 10849,98 | 8399,98 | - | 9379,98 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | 4339,991) | 5039,991) | - | 9379,981) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | - | 4339,991) | 5039,991) | - | 9379,981) |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.2., в том числе: |  | тыс.руб. | 26847,89 | 25131,4 | 25265,5 | 25113,8 | 29792,09* | 24792,1* | 158419,5* |  |  |
| федеральный бюджет (субвенции) |  | тыс.руб. | 26506,68 | 25131,4 | 25265,5 | 25113,8 | 29792,09* | 24792,1* | 158078,3* |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс.руб. | 341,2 | - | - | - | - | - | 341,2 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1 , в том числе: |  | тыс.руб. | 29947,29 | 48078,4* | 100378,5* | 116997,8* | 84338,89* | 29265,1* | 407648,8* |  |  |
| федеральный бюджет (Росводресурсы) |  | тыс.руб. | 0 | 140002) | 600002) | 740002) | 370002) | 0 | 1850002) |  |  |
| федеральный бюджет (субвенции) |  | тыс.руб. | 26506,68 | 25131,4 | 25265,51) | 25113,81) | 29792,091) | 24792,11) | 158078,31) |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 1599,4/0 | 7950 | 13113 | 16000 | 15951,6* | 4025,7* | 57040,3* |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс.руб. | 1841,21/ 606,7 | 997 | 2000* | 1884* | 1595,2* | 447,3* | 7530,2* |  |  |
| Задача 2: Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка проектной документации "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Болотная в г. Болотное Новосибирской области" | ПСД | шт. | 1- | 1 | - | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обоснование необходимости капитального ремонта ГТС, реализации мероприятия, определение стоимости всего объекта и отдельных видов работ |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 1500 | 1000 | - | - | - | - | 1500 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1500/500 | 1000 | - | - | - | - | 1500 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 1000/0 | 1000 | - | - | - | - | 1000 |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Болотнинского района Новосибирской области) | тыс.руб. | 500/500 | - | - | - | - | - | 500 |  |  |
| 2.Разработка проектной документации "Капитальный ремонт гидроузла на оз.Индерь в Доволенском районе Новосибирской области" | ПСД | шт. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обоснование необходимости капитального ремонта ГТС, реализации мероприятия, определение стоимости всего объекта и отдельных видов работ |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | 1500 | - | - | - | - | 1500 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | 1500 | - | - | - | - | 1500 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Доволенского района Новосибирской области) | тыс.руб. | - | 500 | - | - | - | - | 500 |  |  |
| 3.Капитальный ремонт гидроузла на оз. Индерь в Доволенском районе Новосибирской области | Количество объектов | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обеспечение безопасности ГТС |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 26139,9 | 26139,9 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 26139,9* | 26139,9* |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 140002) | 140002) |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 10925,9* | 10925,9* |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Доволенского района Новосибирской области) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 1214* | 1214* |  |  |
| 4. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Болотная в г. Болотное Новосибирской области | Количество | шт. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обеспечение безопасности ГТС |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | 68866,74 | - | - | 68866,74 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | 28756,14* | 25666,2* | 14444,4* | - | - | 68866,74* |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | - | 16578,642) | 182002) | 100002) | - | - | 44778,642) |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | 10000 | 5987 | 4000 | - | - | 19987 |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Болотнинского района Новосибирской области) | тыс.руб. | - | 2177,5 | 1479,2* | 444,4* | - | - | 4101,1* |  |  |
| 5.Разработка проектной документации Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений с. Довольное Доволенского района Новосибирской области | ПСД | шт. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обеспечение безопасности ГТС |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | 1500 | - | - | - | - | 1500 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | 1500 | - | - | - | - | 1500 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | 1200 | - | - | - | - | 1200 |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Доволенского района Новосибирской области) | тыс.руб. | - | 300 | - | - | - | - | 300 |  |  |
| 6.Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений с. Довольное Доволенского района Новосибирской области | Количество | шт. | - | - |  | 1 | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обеспечение безопасности ГТС |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - |  | 24175,2 | - | - | 24175,2 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 13667,6* | 10507,6* | - | - | 24175,2* |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | - | - | 10085,42) | 8285,42) | - | - | 18370,82) |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | - | 2900 | 2000 | - | - | 4900 |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Доволенского района Новосибирской области) | тыс.руб. | - | - | 682,2* | 222,2* | - | - | 904,4* |  |  |
| 7.Разработка проектной документации "Капитальный ремонт плотины на р. Тула в с. 8-е марта Новосибирского района Новосибирской области" | Количество | шт. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обоснование необходимости капитального ремонта ГТС, реализации мероприятия, определение стоимости всего объекта и отдельных видов работ |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | - | 2455,2 | - | 2455,2 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | - | 2455,2* | - | 2455,2* |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | - | - | - | 2000* | - | 2000* |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Новосибирского района Новосибирской области) | тыс.руб. | - | - | - | - | 455,2* | - | 455,2* |  |  |
| 8.Капитальный ремонт плотины на р. Тула в с. 8-е марта Новосибирского района Новосибирской области | Количество | шт. | - | - | - | - |  | 1 | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обеспечение безопасности ГТС |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | - | 19785,4 | 28729,8 | 48515,2 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | - | 19785,4* | 28729,8* | 48512,5* |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | - | - | - | - | 14285,42) | 14285,42) | 28570,82) |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | - | - | - | 5000* | 13000* | 18000* |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация Новосибирского района Новосибирской области) | тыс.руб. | - | - | - | - | 500* | 1444,4* | 1944,4* |  |  |
| 9.Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений г. Куйбышева Новосибирской области | Количество | шт. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обеспечение безопасности ГТС |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 107732,74 | - | - | - | - | - | 107732,74 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 107732,74 | - | - | - | - | - | 107732,74 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | тыс.руб. | 79795,3 | - | - | - | - | - | 79795,3 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 25268,1 | - | - | - | - | - | 25268,1 |  |  |
|  | местные бюджеты (Администрация г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области) | тыс.руб. | 2669,34 | - | - | - | - | - | 2669,34 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2.1., в том числе: |  | тыс.руб. | 109232,74/ 108232,7 | 32756,1* | 39333,8* | 24952* | 22240,6* | 54869,7* | 282884,5* |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии) |  | тыс.руб. | 79795,3 | 16578,62) | 28285,42) | 18285,42) | 14285,42) | 28285,42) | 185515,52) |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 26268,1/ 25268,1 | 13200 | 8887 | 6000 | 7000* | 23925,9* | 84528* |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс.руб. | 3169,34/ 3169,3 | 2977,5 | 2161,4* | 666,6* | 955,2* | 2658,4* | 12588,4* |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | тыс.руб. | 109232,74/ 107732,7 | 32756,14* | 39333,8* | 24952* | 22240,6* | 54869,7* | 282845* |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии) |  | тыс.руб. | 79795,3** | 16578,642) | 28285,42) | 18285,42) | 14285,42) | 28285,42) | 185515,52) |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 26268,1/ 25268,1 | 13200 | 8887 | 6000 | 7000* | 23925,9* | 84281* |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс.руб. | 3169,34/ 3169,3 | 2977,5 | 2161,4* | 666,6* | 955,2* | 2658,4* | 12588,4* |  |  |
| Задача 3: Охрана водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Закрепление на местности границ водоохранных зон реки Обь от Новосибирской ГЭС до пристани Почта Новосибирская область | Протяженность | км | 170 | - | - | - | - | - | 170 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Охрана водных объектов |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 5,8 | - | - | - | - | - | 5,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1829,82 | - | - | - | - | - | 1829,82 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | 1829,82 | - | - | - | - | - | 1829,82 |  |  |
| 2.Установление границ водоохранных зон рек Тула, Ниж.Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области | Протяженность | км | - | 312 | - | - | - | - | 312 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Охрана водных объектов |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | 12,86 | - | - | - | - | 12,86 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | 4012,35 | - | - | - | - | 4012,35 |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | 4012,35 | - | - | - | - | 4012,35 |  |  |
| 3.Закрепление на местности границ водоохранных зон рек Тула, Ниж.Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области | Протяженность | км | - | - | - | 312 | - | - | 312 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Охрана водных объектов |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | 12,86 | - | - | 12,86 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | 4012,351) | - | - | 4012,351) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | - | 4012,351) | - | - | 4012,351) |  |  |
| 4.Установление границ водоохранных зон реки Иня нижняя от устья до границы Кемеровской области | Протяженность | км | - | 117 | 423 | - | - | - | 540 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Охрана водных объектов |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | 12,67 | 12,67 | - | - | - | 12,67 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | 1482,45 | 5360,691) | - | - | - | 6843,141) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | 1482,45 | 5360,691) | - | - | - | 6843,141) |  |  |
| 5.Закрепление на местности границ водоохранных зон реки Иня нижняя от устья до границы Кемеровской области | Протяженность | км | - | - | - | - | 125 | 415 | 540 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Охрана водных объектов |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | - | 9,6 | 9,64 | 9,63 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | - | 12001) | 40001) | 52001) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | - | - | 12001) | 40001) | 52001) |  |  |
| 6.Установление границ водоохранных зон реки Омь от с. Чумаково до границы Омской области | Протяженность | км | - | - | - | 220 | - | - | 220 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Охрана водных объектов |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | 6,81 | - | - | 6,81 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | 15001) | - | - | 15001) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | - | 15001) | - | - | 15001) |  |  |
| 7.Закрепление на местности границ водоохранных зон реки Омь от с. Чумаково до границы Омской области | Протяженность | км | - | - | - | - | - | 110 | 110 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Охрана водных объектов |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 20 | 20 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 22001) | 22001) |  |  |
|  | федеральный бюджет (субвенции) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 22001) | 22001) |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3.1, в том числе: |  | тыс.руб. | 1829,82 | 5494,8 | 5360,71) | 5512,31) | 12001) | 62001) | 25597,61) |  |  |
| федеральный бюджет (субвенции) |  | тыс.руб. | 1829,82 | 5494,8 | 5360,71) | 5512,31) | 12001) | 62001) | 25597,61) |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3., в том числе: |  | тыс.руб. | 1829,82 | 5494,8 | 5360,71) | 5512,31) | 12001) | 62001) | 25597,61) |  |  |
| федеральный бюджет (субвенции) |  | тыс.руб. | 1829,82 | 5494,8 | 5360,71) | 5512,31) | 12001) | 62001) | 25597,61) |  |  |
| 4. Организация и осуществление мониторинга водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организация проведения наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей | Протяженность | км. | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 1000 | 1000 | 1000* | 1000* | 4000* |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | - | 1000 | 1000 | 1000* | 1000* | 4000* |  |  |
| 2. Организация постов мониторинга водных объектов | Количество постов | шт. | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | - | 2000 | 2000 | 2000* | 2000* | 8000* |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | - | - | 2000 | 2000 | 2000* | 2000* | 8000* |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4. , в том числе: |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000* | 3000* | 12000* |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000* | 3000* | 12000* |  |  |
| 5. Выполнение проектных работ для привлечения бюджетных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектной документации «Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища в районе с.Береговое Новосибирского района, Новосибирской области | Количество | шт. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | Обоснование необходимости защиты территории с.Береговое от негативного воздействия вод, определение стоимости всего объекта и отдельных видов работ (письмо Росводресурсов от 26.02.2013 №МС-03-25/0813) |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | - | 3850 | - | - | - | - | 3500 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | - | 3850 | - | - | - | - | 3850 |  |  |
|  | областной бюджет (заказчик ДПР ООС НСО) | тыс.руб. | - | 3850 | - | - | - | - | 3850 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 5. , в том числе: |  | тыс.руб. | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе: |  | тыс.руб. | 143665,5/ 139831,53) | 90179,3* | 148073* | 150462,2* | 110779,5* | 93334,8* | 732660,34) |  |  |
| федеральный бюджет (Росводресурсы) |  | тыс.руб. | 0 | 140002) | 600002) | 740002) | 370002) | 0 | 185000,02) |  |  |
| федеральный бюджет (субвенции) |  | тыс.руб. | 30992,1 | 30626,21) | 30626,21) | 30626,21) | 30992,11) | 30992,11) | 184854,91) |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии) |  | тыс.руб. | 79795,3 | 16578,62) | 28285,42) | 18285,42) | 14285,42) | 28285,42) | 185515,52) |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 27867,5/ 25268,13) | 25000 | 25000 | 25000 | 25951,6* | 30951,6* | 157171,34) |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс.руб. | 5010,6/ 3776,03) | 3974,5 | 4161,4* | 2550,6* | 2550,4* | 3105,7* | 20118,634) |  |  |

Примечание:

1) Прогнозные значения. Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из федерального бюджета, будут финансироваться в соответствии с Перечнями мероприятий, согласованными на соответствующие финансовые годы;

2) Прогнозные значения. Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. №  350, будут финансироваться по итогам проведения конкурса региональных программ, утверждения проектно-сметной документации на объекты  и составления соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета на соответствующий период. Стоимость мероприятий, определяется по проектам аналогам в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами с учетом прогнозных показателей инфляции и систем цен, утвержденным Минэкономразвития.

3) фактические значения приведены по мероприятиям срок  окончания реализации которых перенесен на 2014 год

4) с учетом фактических значений по мероприятиям срок  окончания реализации которых перенесен на 2014 год

*-Прогнозные значения;

# Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Новосибирской области в 2013-2018 годах»

Методика расчета значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах»

и источники получения данных для расчета

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженного негативному воздействию вод (нарастающим итогом) | Расчет производится как отношение численности населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории к общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженной негативному воздействию вод | Показатель «численность населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории» определяется следующим образом: количество жителей, проживающих на территории Новосибирской области, подверженной негативному воздействию вод, в результате недостаточной пропускной способности Х (протяженность участков рек, пропускная способность которых будет приведена в оптимальное состояние / общую протяженность участков рек, требующую проведения противопаводковых мероприятий). Показатель «Общая численность населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженной негативному воздействию вод» определена в соответствии с исходными данными для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по Новосибирской области |
| 2 | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (нарастающим итогом) | Расчет производится как отношение протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | Показатель «протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности» определяется в соответствии с фактической протяженностью, расчищенных русел рек. Показатель «протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности» определяется в соответствии с исходными данными для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по Новосибирской области. |
| 3 | Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии, в общем количестве гидротехнических сооружений (нарастающим итогом) | Расчет производится как отношение гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии, к общему количеству гидротехнических сооружений | Показатель «количество гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии» определяется в соответствии с количеством гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии, с учетом капитально-отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное состояние. Показатель «общее количество гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоянии», определяется в соответствии с перечнем гидротехнических сооружений Новосибирской области, ранжированных по уровням безопасности. |
| 4 | Количество бесхозяйных потенциально опасных ГТС на территории Новосибирской области | Количество определяется как количество гидротехнических сооружений которые были приведены в известность | Информация о принадлежности и техническом состоянии бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Новосибирской области, составленная департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области во взаимодействии с администрациями муниципальных образований.. |
| 5 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (нарастающим итогом) | Расчет производится как отношение установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов к общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон | Показатель «количество установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии определяется в соответствии с фактически выполненными работами по установлению водоохранных зон. Показатель «общая протяженность водоохранных зон, требующих установления» определяется в соответствии с исходными данными для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по Новосибирской области. |
| 6 | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон в рамках Программы (ежегодно) | Расчет производится как отношение закрепленных на местности (вынесенных в натуру) водоохранных зон водных объектов к общей протяженности береговой линии требующей закрепления и ранее установленных водоохранных зон | Показатель закрепленных на местности (вынесенных в натуру) водоохранных зон водных объектов определяется в соответствии с фактически выполненными работами по закреплению водоохранных зон, установленных ранее и требующих закрепления. Показатель «общая протяженность береговой линии, требующая закрепления водоохранных зон определяется из протяженности ранее установленных водоохранных зон требующих закрепления. |
| 7 | Протяженность водных объектов или их частей, на которых будет организовано проведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей (ежегодно) | Расчет протяженности водных объектов или их частей, на которых будет организовано проведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, определяется исходя из фактической протяженности водных объектов на которых осуществляется наблюдение. | Показатель «протяженность водных объектов или их частей, на которых будет организовано проведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей» определяется из анализа развития негативных процессов в различные фазы гидрологического режима водных объектов. |
| 8 | Количество организованных постов мониторинга водных объектов (в рамках Программы) | Расчет количества организованных постов мониторинга водных объектов определяется исходя из фактического количества постов наблюдения, организованных на водных объектах | Данные о количестве организованных постов мониторинга водных объектов определяется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области во взаимодействии с Верхне-Обским бассейновым водным управлением с учетом данных федерального статистического наблюдения 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» |
| 9 | Объем привлеченных средств из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища (в рамках Программы) | Значение целевого индикатора определяется расчетным путем: - планируемый к привлечению из федерального бюджета - как объем средств федерального бюджета, необходимый для строительства берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища, заявленный, для участия в конкурсном отборе, - фактически привлеченный - как объем средств федерального бюджета, фактически направленный из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища. | объем средств федерального бюджета, необходимый для строительства берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища, заявленный, для участия в конкурсном отборе рассчитывается в соответствии с сметной документацией на строительство берегоукрепительных сооружений, - фактически привлеченный объем средств федерального бюджета, фактически направленный из федерального бюджета на строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища определяется в соответствии с доведением до Правительства Новосибирской области лимитов бюджетных обязательств на отчетный период. |