ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Губернатора

Новосибирской области

от 19.09.2022  № 169

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к лесному плану

Новосибирской области

Мероприятия по воспроизводству лесов

за период действия предыдущего лесного плана Новосибирской области

и показатели на период действия разрабатываемого лесного плана Новосибирской области

| Наименование мероприятий по воспроизводству лесов | Ед. изм. | Объемы выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые на период действия предыдущего лесного плана по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактические за период действия предыдущего лесного плана по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановые на период действия разрабатываемого лесного плана по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта РФ |  | за счет средств местных бюджетов |  | за счет средств лиц, использующих леса |  | всего |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | за счет средств лиц, использующих леса |  | всего |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта РФ |  | за счет средств местных бюджетов | за счет средств лиц, использующих леса |  |  | всего |
| Леса, расположенные на землях лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесовосстановление, всего | га | 30618 | 1883 | 0 |  |  |  | 26758 | 59259 |  |  |  | 26862 |  | 1648 | 0 |  | 32963 |  |  |  |  | 61473 |  |  |  | 26738,8 |  | 0 | 0 |  | 20095,2 |  |  | 46834,0 |
| Искусственное лесовосстановление | га | 10057 | 1883 | 0 |  |  |  | 8399 | 20339 |  |  |  | 8608 |  | 1648 | 0 |  | 8256 |  |  |  |  | 18512 |  |  |  | 5955,2 |  | 0 | 0 |  | 3042,8 |  |  | 8998,0 |
| Искусственное лесовосстановление в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 212-ФЗ | га | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2932,0 |  |  | 2932,0 |
| Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | га | 20561 | 0 | 0 |  |  |  | 18359 | 38920 |  |  |  | 18254 |  | 0 | 0 |  | 24652 |  |  |  |  | 42906 |  |  |  | 20783,6 |  | 0 | 0 |  | 14120,4 |  |  | 34904,0 |
| Комбинированное лесовосстановление | га | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Проведение агротехни- ческого ухода за лесными культурами | га | 52550 | 0 | 0 |  |  |  | 54141 | 106691 |  |  |  | 42937 |  | 0 |  | 0 | 44265 |  |  |  |  | 87202 |  |  |  | 53981,5 |  | 0 | 0 |  | 33176,5 |  |  | 87158,0 |
| Дополнение лесных культур | га | 2758 | 0 | 0 |  |  |  | 2396 | 5154 |  |  |  | 2543 |  | 0 |  | 0 | 4422 |  |  |  |  | 6965 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение, всего | га | 9619 | 1883 | 0 |  |  |  | 8553 | 20055 |  |  |  | 8103 |  | 1595 |  | 0 | 9630 |  |  |  |  | 19328 |  |  |  | 5955,2 |  | 0 | 0 |  | 3042,8 |  |  | 8998,0 |
| в том числе обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение будущего года | га | 6808 | 0 | 0 |  |  |  | 9380 | 16188 |  |  |  | 6530 |  | 0 |  | 0 | 6091 |  |  |  |  | 12621 |  |  |  | 5955,2 |  | 0 | 0 |  | 3042,8 |  |  | 8998,0 |
| Рубки ухода всего | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2924,8 | 2924,8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2983,1 |  |  |  |  | 2983,1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |
| Рубки ухода в молодняках (осветления и прочистки) | га | 3586 | 0 | 0 |  |  |  | 2010,7 | 5596,7 |  |  |  | 2146 |  | 0 |  | 0 | 3449,8 |  |  |  |  | 5595,8 |  |  |  | 444,6 |  | 0 | 0 |  | 2989,2 |  |  | 3433,8 |
| Заготовка (производство) семян лесных растений | кг | 2626 | 0 | 0 |  |  |  | 3482 | 6108 |  |  |  | 2626 |  | 0 |  | 0 | 18785 |  |  |  |  | 21411 |  |  |  | 19740,0 |  | 0 | 0 |  | 4540,0 |  |  | 24280,0 |
| в том числе семян с улучшенными наследственными свойствами | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5024 |  |  |  |  | 5024 |  |  |  | 1000,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1000,0 |
| Формирование страховых фондов семян лесных растений | кг | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 600 |  |  |  | 620,6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 620,6 |  |  |  | 2000,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2000,0 |
| Выращивание стандартного посадочного материала (сеянцев) | тыс. шт. | 0 | 4950 | 0 |  |  |  | 25913 | 30863 |  |  |  | 0 |  | 3891 |  | 0 | 48538 |  |  |  |  | 52429 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 72500,0 |  |  | 72500,0 |
| Выращивание стандартного посадочного материала (саженцев) | тыс. шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1292 |  |  |  |  | 1292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Уход за лесосеменными плантациями | га | 330,4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 330,4 |  |  |  | 330,4 |  | 0 |  | 0 | 30,5 |  |  |  |  | 360,9 |  |  |  | 1395,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1395,0 |
| Уход за постоянными лесосеменными участками | га | 95,6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 95,6 |  |  | 95,6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  | 738,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 738,0 |
| Уход за архивами клонов и маточных плантаций плюсовых насаждений | га | 115,8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 115,8 |  |  | 115,8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 115,8 |  |  |  | 549,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 549,0 |
| Уход за плюсовыми насаждениями | га | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1306,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1306,0 |
| Уход за испытательными культурами | га | 47,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 47,0 |  |  | 47,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 47,0 |  |  |  | 158,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 158,0 |
| Уход за географическими культурами | га | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 154,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 154,0 |
| Уход за плюсовыми деревьями | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5920 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5920 |
| Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий – данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Искусственное лесовосстановление, всего | га | 0 | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 56,2 |  |  | 0 |  |  |  | 56,2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Дополнение лесных культур | га | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16,4 |  |  | 0 |  |  |  | 16,4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Проведение агротехниче- ского ухода за лесными культурами | га | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56,2 |  |  | 0 |  |  |  | 56,2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Леса, расположенные на землях обороны и безопасности – данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по субъекту Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесовосстановление, всего | га | 30618 | 1883 |  |  | 150 |  | 26758 |  |  | 59409 |  |  | 26862 | 1648 | 56,2 |  |  | 32963 |  |  | 61529,2 |  |  |  | 26738,8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20095,2 | 46834,0 |  |
| Искусственное лесовосстановление | га | 10057 | 1883 |  |  | 150 |  | 8399 |  |  | 20489 |  |  | 8608 | 1648 | 56,2 |  |  | 8256 |  |  | 18568,2 |  |  |  | 5955,2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3042,8 | 8998,0 |  |
| Искусственное лесовосстановление в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 212-ФЗ | га | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2932,0 | 2932,0 |  |
| Комбинированное лесовосстановление | га | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 20783,6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14120,4 | 34904,0 |  |
| Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | га | 20561 | 0 |  |  | 0 |  | 18359 |  |  | 38920 |  |  | 18254 | 0 | 0 |  |  | 24652 |  |  | 42906 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Проведение агротехниче-с кого ухода за лесными культурами | га | 52550 | 0 |  |  | 0 |  | 54141 |  |  | 106691 |  |  | 42937 | 0 | 56,2 |  |  | 44265 |  |  | 87258,2 |  |  | 53981,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 33176,5 | 87158,0 |  |
| Дополнение лесных культур | га | 2758 | 0 |  |  | 0 |  | 2396 |  |  | 5154 |  |  | 2543 | 0 | 16,4 |  |  | 4422 |  |  | 6981,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение, всего | га | 9619 | 1883 |  |  | 0 |  | 8553 |  |  | 20055 |  |  | 8103 | 1595 | 0 |  |  | 9630 |  |  | 19328 |  |  | 5955,2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3042,8 | 8998,0 |  |
| в том числе обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение будущего года | га | 6808 | 0 |  |  | 0 |  | 9380 |  |  | 16188 |  |  | 6530 | 0 | 0 |  |  | 6091 |  |  | 12621 |  |  | 5955,2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3042,8 | 8998,0 |  |
| Рубки ухода, всего | тыс.м3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2924,8 |  |  | 2924,8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2983,1 |  |  | 2983,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  |
| Рубки ухода в молодняках (осветления и прочистки) | га | 3586 | 0 |  |  | 0 |  | 2010,7 |  |  | 5596,7 |  |  | 2146 | 0 | 0 |  |  | 3449,8 |  |  | 5595,8 |  |  | 444,6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2989,2 | 3433,8 |  |
| Заготовка (производство) семян лесных растений | кг | 2626 | 0 |  |  | 0 |  | 3482 |  |  | 6108 |  |  | 2626 | 0 | 0 |  |  | 18785 |  |  | 21411 |  |  | 19740,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4540,0 | 24280,0 |  |
| в том числе семян с улучшенными наследственными свойствами | кг | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5024 |  |  | 5024 |  |  | 1000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1000,0 |  |
| Формирование страховых фондов семян лесных растений | кг | 600 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 |  |  | 620,6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 620,6 |  |  |  | 2000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2000,0 |  |
| Выращивание стандартного посадочного материала (сеянцев) | тыс. шт. | 0 | 4950 |  |  | 0 |  | 25913 |  |  | 30863 |  |  | 0 | 3891 | 0 |  |  | 48538 |  | 52429 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 72500,0 | 72500,0 |  |
| Выращивание стандартного посадочного материала (саженцев) | тыс. шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1292 |  | 1292 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Уход за лесосеменными плантациями | га | 330,4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 330,4 |  |  | 330,4 | 0 | 0 |  |  | 30,5 |  | 360,9 |  |  |  | 1395,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1395,0 |  |
| Уход за постоянными лесосеменными участками | га | 95,6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 95,6 |  |  | 95,6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 95,6 |  |  |  | 738,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 738,0 |  |
| Уход за архивами клонов и маточных плантаций плюсовых насаждений | га | 115,8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 115,8 |  |  | 115,8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 115,8 |  |  |  | 549,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 549,0 |  |
| Уход за плюсовыми насаждениями | га | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1306,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1306,0 |  |
| Уход за испытательными культурами | га | 47,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 47,0 |  |  | 47,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 47,0 |  |  |  | 158,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 158,0 |  |
| Уход за географическими культурами | га | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 154,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 154,0 |  |
| Уход за плюсовыми деревьями | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5920,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5920,0 |  |

_________».