АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о выполнении планов реализации государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы 
за 12 месяцев 2016 года

Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 15.10.2015 № 377-п, от 31.12.2015 № 477-п, от 27.09.2016 № 297-п, от 27.12.2016 № 439-п).

План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утвержден приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от 05.10.2016 г. № 1374 (в ред. от 29.12.2016 № 1799).

Всего за 12 месяцев 2016 года мероприятия программы профинансированы на сумму: 104 329,6 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 31 668,1, областного бюджета Новосибирской области (далее – областной бюджет) – 70 496,9 тыс. руб., местного бюджета – 2 164,7 тыс. руб.

Мероприятие «Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций ДПРиООС НСО)» профинансировано на сумму 40 374,5 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Задача 1. Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области.

1. При осуществлении государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов на территории Новосибирской области выполнены оперативные химико-аналитические исследования состояния компонентов окружающей среды (отбор проб поверхностных вод, сточных вод, атмосферного воздуха, почв). Всего выполнено 197 элементоопределений. Затраты средств из областного бюджета составили 349,88 тыс. руб.

2. Образование новых ООПТ, организация и обеспечение обустройства и охраны памятников природы регионального значения.

С сентября по ноябрь осуществлялась круглосуточная вооруженная охрана территории памятника природы регионального значения «Озеро Горькое» с целью недопущения нарушений режима особой охраны территорий, выявления, предупреждения и пресечения браконьерского лова цисты рачка Artemia Salina. Озеро Горькое является уникальным водоемом Новосибирской области – благодаря жизнедеятельности артемии грязь и рапа озера обладают целебными свойствами.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2012 № Пр-2217, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», распоряжения Правительства Новосибирской области от 20.01.2015 № 11-рп «Об оформлении ограничений прав на землю», соблюдения законодательства в области земельных отношений, снятия и предотвращения спорных ситуаций, связанных с ограничением оборота земельных участков в пределах особо охраняемых природных территорий в 2016 году границы 13 памятников природы регионального значения внесены в государственный кадастр недвижимости.

Проведено благоустройство 7 памятников природы, включающее устройство непрерывных минерализованных полос по периметру границ памятников природы, уборку территории от мусора, установление информационных щитов, обозначающих границы памятников природы и правила поведения на их территории.

Затраты средств из областного бюджета составили 1 712,5 тыс. руб.

3. Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий.

В целях обеспечения населения достоверной экологической информацией:

- издан ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2015 году»;

- подготовлен видеофильм «Природа Новосибирской области».

Затраты средств из областного бюджета составили 148,0 тыс. руб.

Задача 2. Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области.

1. Предоставление субсидий из областного бюджета и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе осуществляющим сельскохозяйственное производство, на возмещение:

- 50 процентов стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водных объектов, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, государственная поддержка оказана 16 организациям на общую сумму 10 627,5 тыс. руб.;

- 50 процентов стоимости приобретенных технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), государственная поддержка оказана 1 организации на сумму 370,0 тыс. руб.

2. В рамках проведения мероприятий в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства:

- проведено 4 семинара с субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, распространены информационные и инструктивно-методические материалы;

- разработано 3 проекта нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства;

- введено в оборот 44 рыбохозяйственных водоема для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства.

В 2016 году за счет средств федеральных субвенций:

- разработано 22 рыбоводно-биологического обоснования (РБО) (310,0 тыс. руб.). РБО обеспечивают научно-обоснованное ведение товарного рыбоводства на закрепленных водоемах;

- проведена очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения протяженностью 32,0 км (190,0 тыс. руб.).

Задача 3. Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области.

1. Разработан проект по объекту «Ликвидация незаконно возведенной насыпи на реке Бердь в районе ОАО «Искитимцемент». Реализация проекта запланирована на 2017 год. Затраты средств из областного бюджета составили 850,0 тыс. руб.

2. Проводился капитальный ремонт гидротехнических сооружений:

- на реке Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области. Объем финансирования мероприятия составил 16 683,97 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 3 307,44 тыс. руб., областного бюджета – 11 579,5 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1 797,03 тыс. руб. Окончание работ запланировано на 2017 год;

- в районе с. Довольное Доволенского района Новосибирской области. Объем финансирования мероприятия составил 6 800,0 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 5 300,0 тыс. руб., областного бюджета – 1 300,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 200,0 тыс. руб. Окончание работ запланировано на 2017 год.

3. Установлены границы водоохранных зон реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева за счет средств федерального бюджета (субвенции) в размере 2 350,0 тыс. руб. Реализация мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер Алексеевское, Горькое, озер  в Первомайском районе города Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2, в районе ул. Ласточкина не осуществлялась. В соответствии с положениями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации для озер с акваторией менее 0,5 кв. км границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос не устанавливаются.

4. Закреплены на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области. В 2016 году установлено 958 знаков на 237 км, стоимость работ – 8 932,97 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального бюджета (субвенции).

5. Завершена расчистка озер, расположенных в д. Алексеевка Новосибирского района и в районе ул. Ласточкина Первомайского района г. Новосибирска. Разработаны проекты по объектам «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» и «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области». Затраты средств из федерального бюджета (субвенции) составили 11 277,71 тыс. руб.

6. Выполнены работы по предупреждению и предотвращению подтопления (затопления) поверхностными водами в г. Чулым, в результате которых из зоны подтопления выведен 331 объект жилищного фонда и социально-культурной сферы. Затраты средств из областного бюджета составили 3 352,63 тыс. руб.

Задача 4. Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды биологическими и прочими опасными видами отходов, включая несанкционированное размещение отходов.

Субсидий из областного бюджета Новосибирской области организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере утилизации и переработки отходов, не предоставлялись в связи с отсутствием заявлений на предоставление государственной поддержки.

Отчет о выполнении планов реализации государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы за IV квартал 2016 года сформирован в государственной автоматизированной системе Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» (версия отчетной формы «Отчет от 26.01.2017 19:45:52»).