|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению Правительства Новосибирской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 7к государственной программе Новосибирской области«Охрана окружающей среды» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, на которых планируется проведение работ по обеспечению защиты от негативного воздействия вод, сохранения и восстановления водных объектов в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», в том числе**

**за счет средств федерального бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Начало работ\* | Окончание работ\* | Примечание |
| 1 | Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 2026 год | 2027 год | ФБ (субсидии ) |
| 2 | Строительство водозащитных дамб на реке Бердь в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 2026 год | 2028 год | ФБ (субсидии) |
| 3 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство берегоукрепительных сооружений по объекту «Инженерная защита правого берега Новосибирского водохранилища от водной эрозии в районе г. Бердска» | 2026 год | 2026 год  | ОБ |
| 4 | Инженерная защита правого берега Новосибирского водохранилища от водной эрозии в районе города Бердска | 2027 год | 2029 год | ФБ (субсидии) |
| 5 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с.Береговое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | 2026 год | 2026 год | ОБ |
| 6 | Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с.Береговое Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | 2027 год | 2030 год | ФБ (субсидии) |
| 7 | Капитальный ремонт водозащитной дамбы на р. Тартас в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области | 2026 год | 2028 год | ФБ (субсидии) |
| 8 | Капитальный ремонт водозащитной дамбы на р. Тара в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области | 2026 год | 2028 год | ФБ (субсидии) |
| 9 | Разработка проекта «Капитальный ремонт бесхозяйного гидротехнического сооружения – плотина земляная с гидроузлом на оз. Хорошее Карасукского района Новосибирской области» | 2026 год | 2026 год | ОБ |
| 10 | Капитальный ремонт бесхозяйного гидротехнического сооружения – плотина земляная с гидроузлом на оз. Хорошее Карасукского района Новосибирской области | 2027 год | 2030 год | ФБ (субсидии) |
| 11 | Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты на р. Омь г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области» | 2026 год | 2026 год | ОБ |
| 12 | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты на р. Омь г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | 2027 год | 2030 год | ФБ (субсидии) |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Расчистка оз. Хомутина Маслянинского района Новосибирской области»  | 2026 год | 2026 год | ФБ (субвенции) |
| 14 | «Расчистка оз. Хомутина Маслянинского района Новосибирской области» | 2027 год | 2028 год | ФБ (субвенции) |
| 15 | Расчистка и спрямление русла р. Карасук в районе с. Красная Сибирь, с. Кочки, с. Решеты, с. Черновка Кочковского района Новосибирской области | 2023 год | 2030 год  | ФБ (субвенции |
| 16 | Определение местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов: участка р. Обь в районе котлована «Горский» по ул. Стартовая г. Новосибирска, ручья без названия (впадает в р. Обь с правого берега на расстоянии 2940 км от устья), оз. Хорошее, включая оз. Хорошенок, р. Криводановка (Власиха) с притоками, Забабуриха с притоком, Зырянка (включая водохранилища и пруды), расположенных на территории Новосибирской области»  | 2026 год | 2026 год | ФБ (субвенции) |
| 17 | Определение местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос Коен и Шебаршиха (включая водохранилища и пруды), расположенных на территории Новосибирской области»  | 2027 год | 2027 год | ФБ (субвенции) |
| 18 | Выполнение работ по проведению мониторинга состояния дна, берегов, водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменений морфометрических особенностей водных объектов Новосибирской области | 2026 год | 2027 год | ОБ |

\*Прогнозные объекты. Сроки начала и окончания работ по объектам определены исходя из потребности и с учетом финансирования в полном объеме.

Применяемые сокращения:

ФБ (субвенции) - субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;

ФБ (субсидии) - субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=9065) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, в рамках реализации мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322;

ОБ – областной бюджет Новосибирской области;

г. - город;

оз. - озеро;

р. – река;

р.п. - рабочий поселок;

с. - село;

ул. - улица.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».