|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Шестернин Е.А. |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |
|  | _____________________ (подпись) |

ПЛАН противопожарного обустройства лесов на территории

Болотнинского лесничества

(наименование лесничества)

на период с "01" января 2024 г. по "31" декабря 2028 г.

- Краткая характеристика

1.1. Общая площадь территории Болотнинского лесничества составляет 148579 га.

Леса лесничества полностью отнесены к Западно-Сибирскому подтаёжно-лесостепному лесному району лесостепной зоны.

Лесной фонд лесничества представлен лесными (94,0%) и нелесными (6,0%) землями. Покрытые лесной растительностью земли занимают 93,6 % территории лесного фонда, не покрытые лесной растительностью – 0,4 %.

В лесном фонде лесничества преобладают насаждения мягколиственных пород, занимающие 76,0 % покрытых лесной растительностью земель. Спелые и перестойные насаждения хвойных пород занимают 48,3 % площади хвойных древостоев.

Из хвойных пород наиболее представлены насаждения сосны обыкновенной (61,5%).

Из мягколиственных пород наиболее представлены насаждения березы, занимающие 82,6 % площади лиственных насаждений.

Распределение площади и общего запаса насаждений по классам и группам возраста не равномерное. Молодняки занимают 0,8 % покрытой лесной растительностью земель, средневозрастные насаждения  - 18,8%, приспевающие – 26,6%, спелые и перестойные – 53,8% из которых 13,2% перестойные.

Наибольшее распространение в лесном фонде имеют разнотравный и травяно-болотные типы леса. Менее значительная доля разнотравно-пойменного и мшисто-ягодникового типов леса.

Основными путями транспорта на территории лесничества являются транссибирская железнодорожная магистраль – электрифицированная многопутная железная дорога пересекает территорию лесничества с запада на восток. Территория лесничества имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования. С запада на восток  проходит автомобильная асфальтированная трасса федерального значения Новосибирск – Кемерово. Наряду с основными транспортными магистралями имеется сеть улучшенных (профилированные) щебеночных дорог Болотное – Кунчурук; Болотное – Бибеево; Болотное – Зудово; Болотное – Корнилово; Болотное – Светлая поляна; Болотное – Егоровка, связывающие практически все населенные пункты административного района с районным центром.

Кроме того, на территории сельскохозяйственных предприятий имеется сеть грунтовых проселочных и полевых дорог, ограниченно годных к использованию в период распутицы, полевые дороги расположены на территории лесничества не равномерно и не обеспечивают в любое время года доступность всех лесных кварталов лесничества.

Существующее состояние охраны лесов от пожаров удовлетворительное. В целом территория лесничества характеризуется невысоким (3,9) классом природной пожарной опасности. Наиболее высокая пожарная опасность в весенний период, когда практически вся площадь лесного фонда покрыта сухой прошлогодней травой.

Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности  приведено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение площади земель лесного фонда лесничества по классам пожарной опасности

| Лесохозяйственный участок | Классы природной пожарной опасности |  |  |  |  | Итого | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Кругликовский | 501,8 | 250,1 | 6077,7 | 16307,5 | 63,9 | 23201 | 3,8 |
| Кунчурукский | 582,4 | 79,5 | 8150,5 | 18226,7 | 74,9 | 27114 | 3,7 |
| Бибеевский | 455,8 | 191,3 | 4490,9 | 15876,1 | 1,9 | 21016 | 3,8 |
| Болотнинский № 1 | 257,1 | - | 675,4 | 5439,5 | - | 6372 | 3,8 |
| Болотнинский № 2 | 130,9 | - | 1322,3 | 68514,7 | 908,1 | 70876 | 4,0 |
| ИТОГО | 1928 | 520,9 | 20716,8 | 124364,5 | 1048,8 | 148579 | 3,9 |

1.2.Организация, осуществляющая работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности на территории Болотнинского лесничества – ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз». На предприятии оборудовано 3 ЛПС – I типа, укомплектованные в соответствии с действующим законодательством.

1.3.Противопожарное обустройство лесов на территории лесничества (лесопарка)

Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров

| № | Местоположение (участковое лесничество, кварталы) | Состояние и протяженность (км) | Лицо, ответственное за объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бибеевский ЛХУ исх. кв. 149,176 конеч. 195 Исх. кв. 105,104,124,146,147,174 к. 199; исх. кв. 187,168-172,145,146,124,104 к.105; исх. кв.187,186 к. 167; исх. кв.137,138,164-166,98,75 к. 56; исх. кв. 136,137-140,1367,186 к. 187;исх. кв. 115,116,118,141,142 к. 143; исх. кв. 98,75 к. 56; исх кв.114,115,94,71,72,53 к.33; исх кв.71,72,54,35 к.36; исх. кв. 71,70,51,50,31,32 к. 33; исх. кв. 91,90 к.49; исх. кв. 135,136 к162; исх. кв. 135,161 к 160; исх. кв. 113 к. 134; исх. кв. 91,89,49,90,91 к.92; исх. кв. 48,28 к. 27; исх. кв. 48,47,46,45,30,29,43 к. 62; исх. кв. 48,49,68,67,66,65 к. 64; исх. кв. 91,89,88,87,86,110, 109,108,84,83 к. 82; исх. кв. 127,128-132, к. 112; исх. кв. 112,133,132,158-154,128, к 153; исх. кв. 112,133,159,184 к. 183; исх. кв. 179,178 к. 180; исх. кв. 179,181 к. 180; исх. кв. 202 к. 205; исх. кв. 200,201 к. 202; исх. кв. 200,199,198 к.197 | удовлетворит. 210 км. | Директор ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» Печенкин Н.А. | Грунтовая дорога, круглогодичного использования, ограничений для видов техники нет, мостов нет. |
| 2 | Кунчурукский ЛХУ исх кв 130 к. 134; исх. кв. 120,121,122,111,112,96-98, к 80; исх.кв. 122,123,124,114-116, к. 117; исх кв. 132,128,118 к.119; исх кв 112,113-116, к 117; исх кв 107,91 к 73; исх 91,92,108-110, к 121; исх кв 74,75,94,95 к 96; исх кв 73,72,71,88-84,64,49,48,32,17-19 к 8; исх кв 73,72-67, к 52; исх. кв 70,69-65 к 50; исх кв 59,43-47,100,101,63,78,77, к 76 | удовлетворит. 206,2 км. | Директор ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» Печенкин Н.А. | Грунтовая дорога, круглогодичного использования, ограничений для видов техники нет, мостов нет. |
| 3 | Кругликовский ЛХУ исх кв 51,52,64-71,83-85, к 94; исх кв. 78,79-82,92,93 к 94; исх. кв 80,90-93 к 94; исх кв 51,52-56,68-72,59,60-62,75,86 к 94; исх кв 60,61,73-75,86 к 94; исх кв 88 к 89; исх кв 117 к 118; исх кв 97 к 96; исх кв 29,30,19-21,10,1-4 к 5; | удовлетворит. 108,9 км. | Директор ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» Печенкин Н.А. | Грунтовая дорога, круглогодичного использования, ограничений для видов техники нет, мостов нет. |
| 4 | Болотнинский ЛХУ №1исх кв 6,4 к 2; исх 6,4 к3; исх кв 8 к 7; исх 25 к 26; исх кв 9,к 10; исх кв 29,30,31 к 32; исх 29,33,34,38,41 к 40; исх кв 36,35,34,38,к 41; исх кв 19 к 20; исх кв 19,22 к 21; исх кв 61,59 к 58; исх кв 55,57,58 к 60; исх кв 45,46,47 к 48; исх кв 54,53-49 к 48; исх кв 63,62, к 65; исх кв 64,67 к 68 | удовлетворит. 49,6 км. | Директор ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» Печенкин Н.А. | Грунтовая дорога, круглогодичного использования, ограничений для видов техники нет, мостов нет. |
| 5 | Болотнинский ЛХУ №2 кв. исх. кв 129,28,27,21,14 к 13; исх. кв 18,17,11,5 к 4; исх. кв 15,16 к 14; исх кв 1,2,5,9,10,12,-14 к 15; исх. кв 19,16,13,8,5 к. 4; исх. кв 14,11,10 к 12; исх. кв 8,2 к 1; исх кв 9 к 4; исх. кв 25 к 26; исх кв 3,5 к 1; исх кв 3,2,5 к 1; исх кв 8,10 к 13; исх кв 1,2,4,5 к 6; исх кв 14,11,3-7, к 1; исх кв 19,14,8-11, к 1; исх. 2,1, к 3; исх кв 6,7-9 к 10; исх кв 13,5,4,2 к 6; исх кв 2,4,6, к 5; исх кв 1,2, к 3; исх кв 12,11 к 3; исх кв 11,4 к 2; исх кв 1,2,5 к 9; исх кв 1,2,3 к 4; исх кв 13,12,8,4,1 к 1; исх кв 1,2,3,7,8,10, к 9 | удовлетворит. 421,3 км | Директор ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» Печенкин Н.А. | Грунтовая дорога, круглогодичного использования, ограничений для видов техники нет, мостов нет. |
|  | Итого | 1036 км. |  |  |

Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

| № | Местоположение (географические координаты 2, ближайший населенный пункт) | Тип воздушного судна, которое может осуществлять приземление, взлет | Состояние посадочной площадки | Лицо, ответственное за объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Примечание: На территории Болотнинского лесничества площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов нет.

Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы

| № | Наименование объекта | Местоположение (участковое лесничество, квартал и выдел) | Лицо, ответственное за объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | минерализованные полосы | Болотнинский участок № 2 к-з «Лазо кв.8 в 22,210,14,7,15,16,6,18,7,9,11,20,25,19 кв 14 в 1,5,16,17,кв 13 в 14,15,11,18,10,19,4,5,12,13,6,2,1 кв 20, в 15,32,20, кв 17 в 24,25,22 кв 18 в 4,12,9,15,18,21,19,22,23 с- з Егоровский кв 3 в 18,6,51,50,5,11,54,15,84,25,24,13,85,86,9,58,23,28,32,41,36,37,63,40,45,44,42 | Зам. директора Кугаколов В.В. ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» | 29,0 км. |
| 2 | минерализованные полосы | Болотнинский ЛХУ № 2 к-з «Искра» кв 22 в 21,22 кв 21 в 26,22,18,15,4,6,7,21; к-з «Большевик кв 9 в 20,7,4,11,15,12,14,13,17,8,16, кв 8 в 14,19,13,15,11,16,10,5, кв 9 в 5,2,7,18,20, кв 11 в 13,8,5,16,3,13,10, кв 15 в 5,9,8,7,6,2,11,15,17,19,13,18,12 | и.о. мастера Кругликовского ЛХУ Королев И.А. ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» | 15,0 км. |
| 3 | минерализованные полосы | Болотнинский ЛХУ №2 с-з «Витебский»,кв.10,выд.76,75,53,50,73,72,46 кв.11,выд.48,49,36,78,35,75,74,52,53,55,56,54,39,38,22,20,73,72,17,16,15,23,24,40,57,58, кв. 16 в 8,11,17,22,20,21,14,19,кв. 19 в. 1,28,29,27,24,25,23,20,19,21 кв. 24 в 2,9,8,10,57,58,6,5,14,15,18,24,25,19,23,34,32,31,28,27,33,49 кв 2 в 80,94,78,79,77,57,56,кв 1 в 5,39,38 кв 6 в 2,7 кв 7 в 19,18,16,14,28,12,37,40,35,27,12,11,10,26,32,33,34,3,2,7,8,13,25,26 , кв 9 в 52,26,11,9,8,12,14 кв 11 в 10,9,25,41,44,57,59,58 кв 12 в 17,18,16,19,20,8,7,2,23,21,5,11 кв 13 в 13,22,8,94,6,5,4,3,2,92,1,16,19,23,29,28,30,31,24,32,33,34,50,48,49,47,91,61,62,60,59,57,56,80,79,82,83,84, кв 14 в 35,34,33,89,3,90,92, кв 15 в 81,52,15,14,50,109,8,84,24,38,49,67,68,64,61,46,47,43,40,23,22,20,19,29,36,37,32,59,58,26,25,77,74,73,51,69 к-з «Россия» кв.10 выд.66,64,65,62,61,51,45,52,49,58,63,59,60 кв.6 выд.24,23,22,18,15,11,12,9,10,14,25,21,27 кв.7 выд.28,22,21,20,13,19,18,23,17,16,24,25,34 кв.8 выд.11,12,6,14,10,3,2,1,28,5 кв.9 выд.68,23,31,30,47,54,53,56,48,44,43,24,25,27,18,8,13,9,10,11,6,1,4 кв 10 в 66,64,65,62,61,51,45,52,49,58,63,59,60«Большереченский» кв.2 выд.37,38,39,40,32,28,30,27,26,20,21,22,19,12,13 с-з «Лебяжий» кв.9 выд.14,29,30 кв.10 выд.1,4 кв.8 выд.17,2,69,41,40,38,25,35,23 «Большевик» кв. 13 выд.11,7 кв. 17 выд.1 кв. 5 выд.11 кв.4 выд.6 кв.2 выд.7 кв. 12 выд.2 кв. 9 1,3,4 кв. 8 выд.2,3,4,5 кв. 6 выд.11,2 кв.7 выд.8,6 кв. 10 выд.5,17,7 | Зам. директора Кугаколов В.В. ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» | 109,0 км |
| 4 | минерализованные полосы | Бибеевский ЛХУ кв. 27 выд.3 кв. 28 выд.13 кв. 48 выд.3,6,7,8,9,10,11,12 кв 92 в 1,5,11,10,13 кв 200 в 45,22,14,21,25,23, кв 201 в 28,14,24,28,26,18,46 кв 202 в 25,26,19,22,56,15,3 | Начальник Бибеевского ЛХУ Данилов А.В. ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» | 11,0 км. |
| 5 | минерализованные полосы | Кунчурукский ЛХУ кв. 87 в 56,3,57,33 кв 73 в 42,48,47,46,27,28,33,кв 72 в22,26,25,15,21,14,32,16,29, кв 87 в 4,2,6,5, кв 89 в 4,3,2,1, кв 88 в 7,5,4,10,3,1 кв 70 в 10,8,9,4,12,14 кв 107 в 4,3, кв 106 в 5,4,36,3,2,8,1 кв 105 в 13,7,5,4,3,1, кв 104 в 4 кв 88 в 60,50,56,55,54,49 кв 87 в 24,55,23,54,27,26,25,47 кв 91 в 19,25,52,14,48, кв 90 в 22,27,34,19 кв 89 в 22,12,10 кв 104 в 4 кв 105 в 1,3,4,5,7,13, кв 106 в 1,8,2,3,36,4,5 кв 107 в 3,4 кв 73 в 42,48,47,46,27,28,33 кв 87 в 4,2, кв 89 в 4,3,2,1, кв 106 5,4,36,3,2,8,1 кв 105 в 13,7,5,4,3,1 кв 91 в 19,25,52,14,48 кв 90 в 22,27,34,19, | Начальник Кунчурукского ЛХУ Домрачев А.И. ГАУ НСО «Болотнинский лесхоз» | 36,0 км |
| Итого |  |  |  | 200 |

Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты), пункты сосредоточения противопожарного инвентаря

| № | Наименование объекта | Местоположение (географические координаты, ближайший населенный пункт, участковое лесничество, квартал и выдел) | Характеристика объекта | Лицо, ответственное за объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСПИ АО «Новосибирское карьероуправление» | Болотнинский р-н широта 55 40 50,05 долгота 83 44 17,33 с. Новобибеево. Азимут 170 удаление 1,2 км. | ПСПИ Укомплектовано согласно Приказа Минприроды РФ № 161 от 28.03.2014 г | Витык Василий Иванович | Сглашение о взаимодействии от 28.11.2016 |

*Географическая система координат WGS 84

Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения

| № | Наименование объекта | Местоположение (географические координаты, ближайший населенный пункт, участковое лесничество, квартал и выдел) | Характеристики объекта (для забора воды наземными средствами – объем в м3, для забора воды авиационными средствами – глубина в м, площадка для работы воздушного судна – размеры в м2) | Состояние противопожарного водоема и подъезда к источнику водоснабжения | Лицо, ответственное за объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пирс р. Обь: естественный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н п. Усть-Тула Расстояние 1,0 км 55 44 59;83 43 51 Азимут 280 | для забора воды наземными средствами, объем 3000 м3 | Эксплуатация летний период, состояние удов., подъезд через п. Усть-Тула по указателям, | Глава администрации Новобибеевского с/с Блинова Л.М. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 2 | Оз. Белое естественный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н д. Козловка Расстояние 3,4 км 55 52 22;84 08 05 Азимут 302 | для забора воды наземными средствами, объем 500 м3 | Эксплуатация летний период, состояние удов., подъезд через д. Козловка | Глава администрации Зудовского с/с Осипова Е.А. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 3 | Оз. Светлое естественный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н д. Новая Чебула Расстояние 3,0 км 55 34 41;84 02 21 Азимут 332 | для забора воды наземными средствами, объем 500 м3 | Эксплуатация летний период, состояние удов., подъезд через д. Новая Чебула | Глава администрации Светлополянского с/с Андресян Д.Г. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 4 | Р. Ача естественный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н д. Корнилово Расстояние 0,7 км 55 31 34;84 36 17 Азимут 25 | для забора воды наземными средствами, объем 500 м3 | Эксплуатация летний период, состояние удов., подъезд через д. Корнилово | Глава администрации Корниловского с/с Эйснер Н.В. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 5 | р. Ояш: естественный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н д. Ново Бибеево Расстояние 1,6 км 55 42 07;83 45 00 Азимут 210, Бибеевский ЛХУ кв 91 выдел 26 | для забора воды наземными средствами, объем 3000 м3 | Эксплуатация летний период, состояние удов., подъезд через д. Новобибеево | Глава администрации Новобибеевского с/с Блинова Л.М. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 6 | Пруд д. Турнаево искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н д. Турнаево Расстояние 1,76 км 55 46 57;84 32 18 Азимут 68 | для забора воды наземными средствами, объем 300 м3 | Эксплуатация летний период, состояние удов., подъезд через д. Турнаево | Глава администрации Зудовского с/с Литвинова Е.А. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 7 | р. Икса естественный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н д. Киряково Расстояние 1,8 км 55 47 36;84 16 58 Азимут 137 | для забора воды наземными средствами, объем 300 м3 | Эксплуатация летний период, состояние удов., подъезд через д. Киряково | Глава администрации Зудовского с/с Осипова Е.А. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |

*Примечание: Также в целях пожаротушения используются следующие водоисточники пригодные для забора воды:

| № | Наименование объекта | Местоположение (географические координаты, ближайший населенный пункт, участковое лесничество, квартал и выдел) | Характеристики объекта (для забора воды наземными средствами – объем в м3, для забора воды авиационными средствами – глубина в м, площадка для работы воздушного судна – размеры в м2) | Состояние противопожарного водоема и подъезда к источнику водоснабжения | Лицо, ответственное за объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н с.Корнилово 55 30 57; 84 35 51 Азимут 163 | для забора воды наземными средствами, объем 60м3 | Эксплуатация круглогодично, состояние удов., | Глава администрации Корниловского с/с Эйснер Н.В. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 2 | Водонапорная башня: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н с. Мануйлово 55 35 28;84 23 43 Азимут 185 | для забора воды наземными средствами, объем 60м3 | Эксплуатация круглогодично, состояние удов., | Глава администрации Баратаевского с/с Дементьева Н.А. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 4 | Водонапорная башня: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н с. Новая-чебула 55 37 39;84 12 87 Азимут 200 | для забора воды наземными средствами, объем 60м3 | Эксплуатация круглогодично, состояние удов., | Глава администрации Егоровского с/с Сергеева М.Н. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 5 | Водонапорная башня: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н д. Кунчурук 55 35 32;84 17 29 Азимут 240 | для забора воды наземными средствами, объем 60м3 | Эксплуатация круглогодично, состояние удов., | Глава администрации Кунчурукского с/с Кокорина Е.Н. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 6 | Водонапорная башня: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н с.Зудово 55 49 30;84 16 10 Азимут 220 | для забора воды наземными средствами, объем 60м3 | Эксплуатация круглогодично, состояние удов., | Глава администрации Зудовского с/с Осипова Е.А. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 7 | Водонапорная башня: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н с.Большечерное 55 58 00;84 25 47 Азимут 320 | для забора воды наземными средствами, объем 60м3 | Эксплуатация круглогодично, состояние удов., | Глава администрации Варламовского с/с Приболовец А.В. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 8 | Водонапорная башня: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н с.Кругликово 55 54 54;83 51 59 Азимут 290 | для забора воды наземными средствами, объем 60м3 | Эксплуатация круглогодично, состояние удов., | Глава администрации Карасевского с/с Горбунов Ю.Г. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 9 | Водонапорная башня: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н с.Новобибеево 55 47 51;83 75 31 Азимут 260 | для забора воды наземными средствами, объем 60м3 | Эксплуатация круглогодично, состояние удов., | Глава администрации Новобибеевского с/с Блинова Л.М. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |
| 10 | Пирс р. Обь: искусственный, для забора воды наземными средствами | Болотнинский р-н п. Усть-Тула Расстояние 1,0 км 55 44 59;83 43 51 Азимут 280 | для забора воды наземными средствами, объем 3000 м3 | Эксплуатация летний период, состояние удов., подъезд через п. Усть-Тула по указателям, | Глава администрации Новобибеевского с/с Филина Л.В. | Подъезд грунтовая дорога круглогодичного использования |

II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение

(в приложении)

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

плана противопожарного обустройства лесов на территории лесничества

(в приложении)