|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Шестернин Е.А. |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |
|  | _____________________ (подпись) |

| ПЛАН противопожарного обустройства лесов на территории |  |
| --- | --- |
| Маслянинского лесничества |  |
| (наименование лесничества) |  |
| на период с "__" _______ 2___ г. по "__" _______ 2___ г. |  |
| ## I. Краткая характеристика лесничества |  |
| 1.1. | Общая характеристика лесов на территории лесничества (лесопарка). Общая площадь территории лесничества по состоянию на 01.01.2024 года составляет 204,4 тыс. га. Покрытая лесом площадь составляет – 189 тыс. га. Хвойные леса составляют – 43,3 тыс. га, лиственные леса, представленные березовыми и осиновыми насаждениями, составляют – 145,7 тыс. га от общей площади покрытых лесом 92 %. Степень пожарной опасности лесов Маслянинского района определена по шкале класса пожарной опасности лесных участков для лесов Новосибирской области, разработанной Новосибирским филиалом институту «Союзгипролесхоз» на основе пятибалльной шкалы академии Мелехова. Основными факторами по возникновению лесных пожаров является человеческий фактор. На территории Маслянинского лесничества характерен средний класс пожарной опасности – 3,9. Распределение территории Маслянинского лесничества Новосибирской области по классам природной пожарной опасности. № п/п; Лесничество; Классы пожарной опасности. I; %; II; %; III; %; IV; %; V; %; Итого; Средний. Маслянинское; 3106; 1; 7180; 4; 5181; 3; 179784; 88; 9095; 4; 204346; 3,9. Зона авиационного обнаружения и наземного тушения 204346 га Рельеф Маслянинского и Борковского лесохозяйственных участков равнинный с ярко выраженным микрорельефом – увалами, гривами, понижениями. Максимальная отметка над уровнем моря 183 м. Рельеф остальной территории горный. Максимальная высота над уровнем моря здесь 523 м. Четкой границы между равниной и горной частями нет. Почвенный покров земель лесничества неоднороден. В равнинной части преобладают серые лесные почвы и выщелоченные черноземы, в горной части распространены дерновые глубоко оподзолённые, темно-серые и серые лесные. По днищам балок и речным долинам распространены суглинистые почвы. Механический состав почвенного покрова в основном суглинистый. Климат района расположения лесничества резко континентальный. 2. Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности: Органом государственной власти, осуществляющим организацию и тушение лесных пожаров является Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 25, министр - Шестернин Е.А., тел. 8-383-296-51-70, его территориальное подразделение отдел лесных отношений по Маслянинскому лесничеству, адрес: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Санаторная, 2, тел. 8 (38347) 23-987 Коровин Олег Александрович – начальник отдела лесных отношений – главный лесничий по Маслянинскому лесничеству Организациями, осуществляющими работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности, являются: - ГАУ НСО “Маслянинский лесхоз” – и.о. директора Зайцев Д.В., Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Юбилейная, 4; - ООО «Деловой альянс» - директор Хаджи-Оглы А.П., Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Лесная, 2в; - ООО «СибБиоРесурс» - директор Концевой А.С., Новосибирская область, Маслянинский район, с. Чудиново, ул. Гаражная, 1. Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, об общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению и т.д. представлена в приложении к плану в таблице 1.1 |
|  | (информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, об общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста, информация о делении по участковым лесничествам, распределении лесов по типам леса в разрезе участковых лесничеств, информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона (начало, окончание, продолжительность по лесным зонам (лесным районам), виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности, информация о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, информация о причинах возникновения лесных пожаров, информация об угрозе распространения пожаров (низкая, средняя, высокая) |
| 1.2. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 1.2 |
|  | (информация о лесных участках, предоставленных в пользование, - характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана) |
| 1.3. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 1.3 |
|  | (информация о состоянии противопожарного обустройства лесов (наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов) |
| ## II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение |  |
| 2.1. | №; Местоположение (участковое лесничество, кварталы); Состояние и протяженность (км); Лицо, ответственное за объект; Примечание. 1; Маслянинское, Маслянинский л/х участок № 1 - кв. 89, выд. 23,33,20,16 Начало маршрута: 54°22'30,2" 84°13'40,6" Окончание маршрута: 54°21'23,5" 84°19'39,7"; Удовлетворительное, 0,6 км. Круглогодичного действия; ГАУ НСО «Маслянинский лесхоз» - и.о. директора Зайцев Д.В.; Наличие мостов: отсутствует, тип покрытия - грунтовая. 2; Маслянинское, Елбанский л/х участок – кв. 176-181,107-114, 84,85,75,76, 61,50,40,39,81,70,59,58 Начало маршрута: 54°19'07,9" 84°30'40,5" Окончание маршрута: 54°24'05,3" 84°59'14,9" Маслянинское, Дубровский л/х участок – кв. 42,55,77,78,87, 17,25,19,20,28,32,35 Начало маршрута: 54°28'20,8" 84°49'52,7" Окончание маршрута: 54°27'32,1" 85°03'32,9"; Удовлетворительное, 115 км. Круглогодичного действия Удовлетворительное, 60 км. Круглогодичного действия; ООО «СибБиоРесурс» - директор Концевой А.С.; Наличие мостов: отсутствует, тип покрытия - грунтовая. 3; Маслянинское, Больше-Изыракский л/х участок - кв. 47,42,39,37,16,1,2,49,44,30,27 Начало маршрута: 54°40'02,8" 84°13'53,9" Окончание маршрута: 54°34'53,3" 84°16'41,6" Маслянинское, Дубровский л/х участок – кв. 69,70,52,10,13,6-9 Начало маршрута: 54°31'47,3" 84°48'10,8" Окончание маршрута: 54°35'38,4" 84°56'51,0" Маслянинское, Егорьевский л/х участок – кв. 1,3,4,25,26,104,103,106,108 Начало маршрута: 54°31'54,0" 84°34'37,2" Окончание маршрута: 54°33'49,8" 84°38'27,2" Маслянинское, Маслянинский л/х участок № 2 (леса бывшего с-за «Маслянинский») – кв. 34,35,49,48,32,20,21,22 Начало маршрута: 54°21'28,7" 84°06'12,7" Окончание маршрута: 54°17'41,9" 84°01'37,8" Маслянинское, Маслянинский л/х участок № 2 (леса бывшего с-за «Сиб. Долгунец) – кв. 5,6,8 Начало маршрута: 54°14'04,4" 84°00'16,5" Окончание маршрута: 54°13'42,9" 84°05'39,7" Маслянинское, Маслянинский л/х участок № 2 (леса бывшего с-за «Сибиряк») кв. 15,16,24,25,39,45,60,61,45,46,52 Начало маршрута: 54°17'38,8" 84°24'30,0" Окончание маршрута: 54°11'07,2" 84°32'53,6" Маслянинское, Маслянинский л/х участок № 2 (леса бывшего с-за «Сиб.Пахарь») – кв. 10,15,16,11-14 Начало маршрута: 54°22'22,9" 84°16'01,0" Окончание маршрута: 54°24'06,3" 84°27'29,8" WGS - 84; Удовлетворительное, 100 км. Круглогодичного действия Удовлетворительное, 100 км. Круглогодичного действия Удовлетворительное, 30 км. Круглогодичного действия Удовлетворительное, 62 км. Круглогодичного действия Удовлетворительное, 28 км. Круглогодичного действия Удовлетворительное, 80 км. Круглогодичного действия Удовлетворительное, 30 км. Круглогодичного действия; ООО «Деловой альянс» - директор Хаджи-Оглы А.П.; Наличие мостов: отсутствует, тип покрытия - грунтовая Наличие мостов: отсутствует, тип покрытия - щебень Наличие мостов: отсутствует, тип покрытия - щебень Наличие мостов: отсутствует, тип покрытия - грунтовая Наличие мостов: отсутствует, тип покрытия - грунтовая Наличие мостов: отсутствует, тип покрытия - грунтовая. 4; ИТОГО:; 605,6. |
|  | (создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров) |
| 2.2. | На территории Маслянинского лесничества посадочные площадки для самолетов и вертолетов лесохозяйственным регламентом не предусмотрены |
|  | (создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров) |
| 2.3. | №; Наименование объекта; Местоположение (участковое лесничество, квартал и выдел); Лицо, ответственное за объект; Примечание. 1; Минерализованные полосы; Дубровский л/х участок, кв. 93 выд. 5,32,33,27,42; кв. 94 выд. 2,3,42.; ООО «Деловой альянс» - директор Хаджи-Оглы А.П.; 10,5 км.. Б-Изыракский л/х участок, кв. 87 выд. 14,15,18,28.; 21 км.. Маслянинский л/х участок № 1, кв. 21 выд. 14,16,31; кв. 30 выд. 2.; 19,5 км.. Маслянинский л/х участок № 2, кв. 3 выд. 17,48; с-з «Никоновский» кв. 7 выд. 9,10,17; с-з «Маслянинский» кв. 13 выд. 1,27; кв. 21; кв. 51 выд. 19,20,21,23,24.; 49 км.. Итого:; 100 км. Маслянинский л/х участок № 1, кв. 98 выд. 3,4,9-11,5,13,14,16,17,18,19; кв. 99 выд. 1,2,4-6,15-18,8,10-12; кв. 103 выд. 1,5,6,9; кв. 89 выд. 4,10,16,17,20,21,23,28,29,2,24,18,19,27,26,7; кв. 90 выд. 1,6,7,5,2,9,10,11; кв. 83 выд. 8,35,13,16,23,28,29,26; кв. 86 выд. 12,15,25,9,16,17,10; кв. 114 выд. 1-5; кв. 115 выд. 2,3,5,7,15,17,18,10,11,13,14; кв. 182 выд. 1-5,11,14,7,18; кв. 183 выд. 1-5,12,21,7,17,8,11,18; кв. 170 выд. 1,4,5,7-9,14,16,17,27; кв. 171 выд. 1-5,13-18,21,25,7,8,10; кв. 172 выд. 4,6-8,10,11,15,14,23; кв. 81 выд. 4,8,9,10,3,7,12,13,14,18,20,30,31,16,17; кв. 82 выд. 4-6; кв. 85 выд 1; кв. 75 выд. 25; кв. 78 выд. 12,14,18; кв. 79 выд. 4,3,10; кв. 77 выд 5,20; кв. 80 выд. 4,7; кв. 87 выд. 11,12; кв. 88 выд. 19,8,15,16,21,22; кв. 123 выд. 4,5,22; кв. 118 выд. 17,20,26,28,27,29,30; кв. 122 выд. 1-3.; ГАУ НСО «Маслянинский лесхоз» - и.о. директора Зайцев Д.В.; 108,9 км.. Минерализованные полосы; Борковский л/х участок, кв. 1 выд. 36,50; кв. 2 выд. 44,24,20; кв. 23 выд. 1-7; кв. 79 выд. 13,6,30; кв. 78 выд. 5,54,44,17; кв. 84 выд. 5; 21,1 км.. Итого:; 130 км.. Минерализованные полосы; Дубровский л/х участок, кв. 32 выд.42; кв.35 выд.12,37; кв.42 выд.30,35,37,50,52; кв.43 выд.7,16,20,22; кв. 44 выд.8,14,28; кв.87 выд.13,19,23,29,31; кв.88 выд.2,12,16,17,24,31,35, 38; ООО «СибБиоРесурс» - директор Концевой А.С.; 70 км.. Итого:; 70 км.. ВСЕГО:; 300. |
|  | (прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) |
| 2.4. | №; Наименование объекта; Местоположение (географические координаты ближайший населенный пункт, участковое лесничество, квартал и выдел); Характеристика объекта; Лицо, ответственное за объект; Примечание. 1; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚20̕ 52˝ долгота 84˚48̕ 83˝ с. Чудиново, ул. Гаражная, 1; Одноэтажное бетонное здание; ООО «СибБиоРесурс» - директор Концевой А.С.. 2; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚24̕ 43˝ долгота 84˚07̕ 12˝ р.п. Маслянино, ул. Лесная, 2в; Одноэтажное здание; ООО «Деловой альянс» - директор Хаджи-Оглы А.П.. 3; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚30΄ 28,2˝ долгота 84˚35΄ 05,8˝ НСО Маслянинский район, с. Егорьевское, ул. Старателей, 1; Одноэтажное здание; ООО «Артель старателей «Суенга» - директор Дробот А.А.. 4; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚30΄ 14,7˝ долгота 84˚35΄ 11,3˝ НСО Маслянинский район, с. Егорьевское, ул. Лесная, 2; Одноэтажное здание; ООО «Салаир» - директор Лыткин А.В.. 5; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚33΄ 49,0 долгота 84˚50΄ 06,1˝ НСО Маслянинский район, с. Дубровка; Одноэтажное здание; ООО «Суенга» Верле И.Ф.. 6; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚19΄ 23,2˝ долгота 84˚18΄ 07,5˝ НСО Маслянинский район, с. Егорьевское, ул. Лесная, 2; Одноэтажное здание; ООО «Сибирская Нива» Ляхов С.А.. 7; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚21΄ 20,1˝ долгота 84˚13΄ 35,0˝ НСО р.п. Маслянино, Дорожная, 3; Одноэтажное здание; ООО «Маслянинское ДРСУ» Просеков С.А.. 8; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚24΄ 28,6˝ долгота 84˚08΄ 43,8˝ НСО Маслянинский район, с. Чупино; Одноэтажное здание; ООО «Форест-Кемп» Тупкалов. 9; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚27΄ 40,9˝ долгота 84˚43΄ 40,8˝ НСО Маслянинский район, с. Дубровка; Одноэтажное здание; ООО «Квант» Кузьменко Г.И.. 10; Пункт сосредоточения пожарного инвентаря; широта 54˚20΄ 30,6˝ долгота 84˚17΄ 20,6˝ НСО Маслянинский район, с. Егорьевское; Одноэтажное здание; ООО «Компания Сатурн» Анюточкин Я.И.. |
|  | (создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря) |
| 2.5. | №; Наименование объекта; Местоположение (географические координаты 2, ближайший населенный пункт, участковое лесничество, квартал и выдел); Характеристики объекта (для забора воды наземными средствами – объем в м3, для забора воды авиационными средствами – глубина в м, площадка для работы воздушного судна – размеры в м2); Состояние противопожарного водоема и подъезда к источнику водоснабжения; Лицо, ответственное за объект; Примечание. 1; Противопожарный водоем искусственного происхождения для забора воды наземными средствами (пруд); Р.п. Маслянино 54˚20̕28˝ 84˚20̕07˝ Здание администрации азимут 27°, расстояние 390м; объем 30 тыс.м³ для забора воды наземными средствами; Удовлетв. Расположены вблизи улучшенных автомобильных дорог Эксплуатация апрель - октябрь; Глава администрации р.п. Маслянино – Рахманов М.А.; Грунтовая дорога. 2; Противопожарный водоем искусственного происхождения для забора воды наземными средствами (пруд); с. Пеньково 54˚20̕16˝ 83˚59̕10˝ Здание администрации азимут 250°, расстояние 325м; объем 4 тыс.м³ для забора воды наземными средствами; Удовлетв. Расположены вблизи улучшенных автомобильных дорог Эксплуатация апрель-октябрь; Глава МО Шемонаев Н.Ю.; Грунтовая дорога. 3; Противопожарный водоем искусственного происхождения для забора воды наземными средствами (пруд); с. Борково 54˚13̕39˝ 84˚03̕26˝ Здание администрации азимут 42°, расстояние 825м; объем 14 тыс.м³ для забора воды наземными средствами; Удовлетв. Расположены вблизи улучшенных автомобильных дорог Эксплуатация апрель-октябрь; Глава МО Жаравина Л.В.; Грунтовая дорога. 4; Противопожарный водоем искусственного происхождения для забора воды наземными средствами (пруд); с. Малая-Томка 54˚17̕26˝ 84˚24̕57˝ Здание администрации азимут 137°, расстояние 800м; объем 16 тыс.м³ для забора воды наземными средствами; Расположены вблизи улучшенных автомобильных дорог Эксплуатация апрель-октябрь; Глава МО Искаков Р.А.; Грунтовая дорога. 5; Противопожарный водоем искусственного происхождения для забора воды наземными средствами (пруд); с. Егорьевское 54˚29̕45˝ 84˚35̕40˝ Здание администрации азимут 55°, расстояние 810м; объем 4 тыс.м³ для забора воды наземными средствами; Удовлетв. Расположены вблизи улучшенных автомобильных дорог Эксплуатация апрель-октябрь; Глава МО Анкудинов А.М.; Грунтовая дорога. 6; Противопожарный водоем искусственного происхождения для забора воды наземными средствами (пруд); с. Александровка 54˚26̕05˝ 84˚21̕57˝ Здание администрации азимут 246°, расстояние 425м; объем 3 тыс.м³ для забора воды наземными средствами; Удовлетв. Расположены вблизи улучшенных автомобильных дорог Эксплуатация апрель-октябрь; Глава МО Панюшкин Ю.Ф.; Грунтовая дорога. 7; Противопожарный водоем искусственного происхождения для забора воды наземными средствами (пруд); с. Березово 54˚30̕41˝ 83˚58̕51˝ Здание администрации азимут 232°, расстояние 350м; объем 3 тыс.м³ для забора воды наземными средствами; Удовлетв. Расположены вблизи улучшенных автомобильных дорог Эксплуатация апрель-октябрь; Глава МО Фомичева Т.Н.; Грунтовая дорога. Примечание: возможен забор воды наземными средствами из пожарных водоемов, расположенных в населенных пунктах. |
|  | (устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения) |
| 2.6. | На территории Маслянинского лесничества работы по гидромелиорации лесохозяйственным регламентом не предусмотрены |
|  | (проведение работ по гидромелиорации земель) |
| 2.7. | Для снижения природной пожарной опасности лесов в лесничестве проводятся мероприятия по регулированию породного состава лесных насаждений . |
|  | (снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений) |
| 2.8. | №; Наименование мероприятия; Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел); Единица измерения; Объем работ; Срок исполнения; Лицо, ответственное за осуществление мероприятия. 1; Контролируемое противопожарное выжигание; Дубровский л/х участок, кв. 13 выд. 7; кв. 6 выд. 51; га; 9,5; После окончания пожароопасного сезона 2024г.; Директор ООО «Деловой альянс» Хаджи-Оглы А.П.. Маслянинский л/х участок № 2 с-з « Маслянинский» кв.13 выд.26,28,30,46,48,50,53,56,62,61; кв.12 выд.22,19,20; кв.14 выд. 20,14,26,17; кв.26 выд.26,17,18; к-з «Прожектор» кв.18 выд.115,173,114,170,117,171,122,174,124,101,102,163,164; кв.16 выд.18,79,21,22,37,78,91,23,77; кв. 9 выд. 44,43,60; К-з «Помни Ильича» кв. 2 выд. 87,83,84,167,169,86,73,140; С-з «Никоновский» кв. 22 выд. 12,8,40,15,34,9,10,31,16,17,28,67,83,20; С-з «Восточный» кв. 66 выд. 39,42,44,45,54,56,57 К-з «Сиб. Пахарь» кв. 13 выд. 61,98,62; кв. 12 выд. 84,94,95,96,72; га; 190,5; После окончания пожароопасного сезона 2024г.. 2; Контролируемое противопожарное выжигание; Маслянинский л/х участок № 1, кв. 88 выд. 16, кв.131 выд. 21; кв. 159 выд. 30; кв. 75 выд. 25,29; кв. 84 выд. 10,11; кв. 45 выд. 14; кв. 48 выд. 3; кв. 130 выд. 9; кв. 170 выд. 7; кв. 172 выд. 2; кв. 174 выд. 19; кв. 158 выд. 6,18; кв. 49 выд. 24; га; 60; После окончания пожароопасного сезона 2024г.; ГАУ НСО «Маслянинский лесхоз» - и.о. директора Зайцев Д.В.. ИТОГО; 260. |
|  | (проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий) |
| 2.9. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 1.3 |
|  | (прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление) |
| 2.10. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 1.3 |
|  | (эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения) |
| 2.11. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 1.3 |
|  | (благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации) |
| 2.12. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 1.3 |
|  | (установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности) |
| 2.13. | На территории Маслянинского лесничества работы по созданию и содержанию противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек лесохозяйственным регламентом не предусмотрены |
|  | (создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек) |
| 2.14. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 1.3 |
|  | (установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах) |
| 2.15. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 2.15 |
|  | (объем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела) |
| 2.16. | Данная информация представлена в приложении к плану в таблице 2.16 |
|  | (календарный план выполнения мер) |
| ## ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ плана противопожарного обустройства лесов на территории лесничества (прилагается) |  |
| ### 1. Обзорная карта-схема по принадлежности граничащих территорий |  |
| Условные обозначения Масштаб |  |
| ### 2. Карта-схема погибших и поврежденных лесов |  |
| Условные обозначения Масштаб |  |
| ### 3. Карта-схема природной пожарной опасности лесов |  |
| Условные обозначения Масштаб |  |
| ### 4. Карта-схема лесопожарного зонирования лесничества |  |
| Условные обозначения Масштаб |  |
| ### 5. Карта-схема лесопожарных рисков на территории лесничества |  |
| Условные обозначения Масштаб |  |
| ### 6. Карта-схема размещения лесных дорог |  |
| Условные обозначения Масштаб |  |
| ### 7. Карта-схема противопожарного обустройства лесничества (с указанием объектов противопожарного обустройства в разрезе участковых лесничеств) |  |
| Условные обозначения Масштаб |  |

Все карты представлены в приложении к плану .